网络攻防对抗技术研究所管理系统

需求规格说明书

（软件需求规格说明书 · SRS）

文档编号：SQA2-SRS-20261018

版本：V1.0

编制单位：SQA2 团队（北京盾阵科技有限公司）

编制：陈彬（统稿）

编制日期：2026-10-18

适用项目：网络攻防对抗技术研究所管理系统

修订历史

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-18 | 首次统稿：按需求框架 V3.3.1 与 2026-10-11 澄清口径整理功能、非功能、数据需求，建立 24 项验收指标映射与需求追踪矩阵 | 陈彬 | 待组长审核 |

说明：本文件以《网络攻防对抗技术研究所管理系统业务需求框架》V3.3.1 为需求基线，并已回填 2026-10-11 老师对 SQA2 十三问的答复口径；接口与测试证据以接口规范 v1.0（2026-10-17 12:00 冻结）和《测试文档_SQA2.docx》V1.0 为准。

目录

（请在 Word 中右键更新域）

1  引言

1.1  编写目的

本文档定义网络攻防对抗技术研究所管理系统的功能需求、非功能需求、数据需求与验收依据，作为设计、开发、测试和验收的共同基线。文档面向：甲方（北京理工大学）验收人员、乙方项目组、课程评审的结对小组，以及后续二次开发人员。

需求条目采用唯一编号（FR/NFR/DR），每条需求可追溯到需求框架章节、接口与测试用例，追溯关系见第 6 章。凡需求框架已明确的内容，本文档细化但不改变其业务含义；凡老师澄清已改变的口径，以澄清为准并在 1.6 与附录 7.1 标注。

1.2  项目背景

网络攻防对抗技术研究所现有信息以分散表格与人工维护为主，缺少统一的门户展示、人员与成果管理、图书借阅与资料下载能力。甲方委托乙方开发一套 B/S 架构的管理系统，实现研究所门户对外展示、注册用户内部管理、管理员后台维护三类视图，并满足数据校验、隐私保护、图书借阅规则、数据正确性检查与备份恢复等质量要求。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 委托方（甲方） | 北京理工大学（联系人：单纯） |
| 受托方（乙方） | SQA2 团队 · 北京盾阵科技有限公司 |
| 合同性质 | 技术开发（委托开发），研发经费 10 万元 |
| 签订日期 | 2026-10-09 |
| 交付日期 | 2026-10-20 09:55 |
| 履行期限 | 签订日至交付日后一年（至 2027-10-20） |

表 1-1  项目基本信息

1.3  范围与边界

系统范围包括三部分：①面向游客与注册用户的研究所门户（7 个栏目）；②注册用户的内部管理功能（签到签出、图书借阅、下载专区、用户帮助、个人档案）；③系统管理员后台（用户与权限、批量导入、内容维护、图书与借阅管理、下载管理、备份恢复）。

明确不在本期范围：英文版界面（需求框架列为二期）、独立 APP/小程序/智能体（本项目定位为 Web 系统）、短信与邮件通知（到期提醒采用站内提醒）、在线支付、移动端原生适配、生产环境高可用集群与容量规划。上述内容不作为验收项，若甲方后续提出按变更流程处理。

1.4  术语与缩略语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 游客 | 未登录访问者，仅可访问公开栏目与公开检索接口 |
| 注册用户 | 研究所教师与学生（含留学生），账号由管理员统一生成或批量导入 |
| 系统管理员 | 后台管理者，负责用户、内容、导入、备份等；不隐含图书管理权限 |
| 所长 | 管理员在用户上设置的标记位 isDirector，可查看全员签到统计 |
| 图书管理教师 | 管理员设置的标记位 isLibrarian，负责图书维护、借阅审核、归还、违规确认与参数配置 |
| 借阅人 | 发起借阅申请的注册用户 |
| 两跳借阅 | 借阅人提交申请（pending）→ 图书管理教师审核登记 → 形成在借记录 |
| 在借 / 已超期 / 已归还 | 借阅记录的三种中文状态，接口按此返回 |
| 自然日 | 借阅期限、归还冷却期、逾期 30 天违规判定的时间单位（澄清口径） |
| 工作日 | 到期提醒提前量口径，排除周六周日与配置的法定节假日 |
| 诚信记录（违规） | 超 30 个自然日未还经图书管理教师确认后形成的记录，只增不删 |
| 停借 | 已确认违规累计超过 3 次（第 4 次起）停止借阅资格 |
| 字段可见性矩阵 | 按角色定义字段是否返回的规则，脱敏在服务端执行 |
| SRS / FR / NFR | 需求规格说明书 / 功能需求 / 非功能需求 |

表 1-2  术语与缩略语

1.5  参考资料

| 序号 | 文件 | 版本/日期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求框架 V3.3.1 | 2026-09-28 | 业务需求权威来源 |
| 2 | 业务需求框架附件：姓名登记条例（初稿） | — | 中文姓名校验依据 |
| 3 | 合同及附件 1（验收指标表 A-01～F-04） | 澄清修订版 2026-10-11 | 验收标准与指标 |
| 4 | 接口规范_SQA2_20261016.md | v1.0 / 2026-10-17 12:00 冻结 | 接口、字段、错误码基线 |
| 5 | 质量计划_SQA2.docx | V1.1 / 2026-10-12 | 质量目标与评审关口 |
| 6 | 评审检查表 R1–R5 | 2026-10-16 | 需求评审（R1）自检 |
| 7 | 需求澄清问题清单_SQA2_20261009.docx | V1.1 / 2026-10-11 | 17 项澄清答复回填 |
| 8 | GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范 | 2006 | 文档体例参照 |
| 9 | 测试文档_SQA2.docx | V1.0 / 2026-10-18 | 需求验证证据 |

表 1-3  参考资料

1.6  需求编号与优先级

功能需求编号形如 FR-<域>-<序号>，域包括 PORTAL（门户）、USER（注册用户）、ADMIN（管理）、BOOK（借阅）、VAL（校验）、NOTIFY（提醒）、DL（下载）、HELP（帮助）、CONTENT（内容）、BACKUP（备份）。非功能需求编号 NFR-<主题>-<序号>，数据需求编号 DR-<序号>。

优先级定义：P0＝验收必测且影响主流程；P1＝验收指标明确要求；P2＝体验增强。本文档所有 P0/P1 需求均对应第 6 章验收指标；P2 需求不单独验收。涉及老师澄清的口径在条目“依据”列注明“澄清 2026-10-11”。

2  总体描述

2.1  系统目标

· 对外：以门户形式完整展示研究所 7 个栏目，游客无需登录即可浏览与检索公开信息。

· 对内：注册用户可完成签到签出、图书借阅、资料下载、在线帮助与个人档案维护。

· 管理：管理员可集中维护用户、内容、图书、下载资料，支持 Excel/CSV 批量导入与备份恢复。

· 质量：人员数据在保存与导入两条路径上强制校验，数据正确性可抽查、可复算、可留痕（>99%）。

· 合规：手机号、出生日期等敏感字段按角色脱敏；AI 与开源使用情况可说明、可追溯。

2.2  用户类别与特征

| 用户类别 | 典型人员 | 使用特征 | 主要权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游客 | 校外访客、未登录用户 | 只读浏览，关注研究所介绍、师资、成果、招生 | 公开查询接口；不可下载内部资料、不可借阅 |
| 注册用户（教师） | 全职教师、校外兼职教师 | 维护档案、借阅图书、下载资料；全职教师可看名下学生签到统计 | 本人档案与借阅、站内提醒、下载、帮助 |
| 注册用户（学生） | 在读/毕业/结业肄业学生，含留学生 | 查阅资料、借阅图书、签到签出 | 本人档案与借阅、下载、帮助 |
| 系统管理员 | 研究所行政人员 | 批量建档、内容维护、权限授予、备份恢复 | 用户/内容/导入/备份；图书业务需另授 isLibrarian |
| 图书管理教师 | 被授予标记位的教师 | 审核借阅、登记归还、确认违规、配置借阅参数、维护图书 | 图书域全部接口 |
| 所长 | 被授予标记位的教师 | 查看全员签到签出统计 | 统计接口 scope=all |

表 2-1  用户类别与权限

权限实现采用“基础角色＋标记位”：基础角色为 guest/user/admin，所长与图书管理教师是管理员在用户上设置的isDirector/isLibrarian 标记，由系统管理员按实际业务指定（澄清 2026-10-11 第 9 问）。权限校验在服务端执行，前端隐藏不作为安全边界。

2.3  运行环境

| 层面 | 要求 |
| --- | --- |
| 客户端 | Chrome / Edge / Firefox 当前主流版本；分辨率 ≥1366×768；无需安装插件 |
| 网络 | 校园网或公网 HTTPS 访问；前端仅通过 /api/v1 取数，不直连数据库 |
| 服务端 | JDK 17、Spring Boot 3.5.7；可运行于 Linux/Windows；默认端口 8080 |
| 数据库 | MySQL 8（utf8mb4）；开发与自动化测试使用 H2 MySQL 兼容模式 |
| 文件存储 | 本地受控目录，照片等私有媒体不公开直链；备份文件单独存放 |
| 浏览器兼容 | 上述三种浏览器完成 A-01～A-06 主流程走查（E-01） |

表 2-2  运行环境

2.4  设计与实现约束

· 架构：B/S，前后端分离；后端 REST + JSON，统一响应包 {code,message,data}，HTTP 状态码与 code 同号。

· 时间：接口时间一律 “YYYY-MM-DD HH:mm”，纯日期 “YYYY-MM-DD”；前端不得自行改格式。

· 语言：界面与文档均为简体中文；不提供英文版。

· 数据：以老师下发的 9 份基础数据为初始化来源，缺失字段按隐私边界生成虚拟值并标注来源。

· 合规：允许使用开源框架与 AI 辅助开发，但须在《独创性声明》《使用权声明》中说明工具、范围与开源许可证。

· 扩展：图书编号、借阅上限等参数可配置；模块按 auth/portal/library/validation/admin/backup/common 分包，便于二次开发。

· 冻结纪律：接口 v1.0 于 2026-10-17 12:00 冻结，变更须更新文档版本并取得前端确认。

2.5  假设与依赖

| 编号 | 假设/依赖 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| A-1 | 甲方提供的基础数据（教师 17、学生 950+、图书 562 等）允许用于演示 | 数据导入与门户展示的样本来源 |
| A-2 | 系统部署于可访问的服务器，具备固定域名或 IP | 门户对外访问；否则以本机/局域网演示 |
| A-3 | 不依赖短信、邮件网关与第三方支付 | 提醒仅站内，避免外部服务不可用 |
| A-4 | 照片由用户或管理员上传，系统只做尺寸与比例检测，不接入人脸识别 | B-05 的检测边界 |
| A-5 | 浏览器允许 JavaScript 与 Cookie/LocalStorage 保存令牌 | 登录态维持 |
| A-6 | 法定节假日清单可在配置中维护，默认仅排除周末 | 工作日口径的可配置性 |

表 2-3  假设与依赖

3  功能需求

3.1  游客视图

游客访问门户无需登录。所有公开接口在服务端按字段可见性矩阵输出，电话与出生日期不返回。

| 编号 | 需求 | 验收要点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-PORTAL-01 | 首页展示研究所 LOGO、中英文名称、版权信息，动态消息实时更新（轮询/聚焦刷新），提供 cs、grd、gms 三个外链 | 首页可见上述元素，外链可跳转 | P0 |
| FR-PORTAL-02 | 关于我们：研究所简介、联系我们；师资按全职/兼职分类；学生按在读/毕业/结业肄业三态展示 | 栏目齐全，分类正确 | P0 |
| FR-PORTAL-03 | 动态消息：新闻动态、通知通告、学术活动三个子栏目；稿件支持图片、流媒体与可下载附件 | 三子栏目可浏览，详情含附件 | P0 |
| FR-PORTAL-04 | 教学科研：教学工作展示课程信息（编号/名称/性质/层次/授课时间/主讲教师），科研工作展示项目信息 | 两页表格字段完整 | P0 |
| FR-PORTAL-05 | 研究成果：教学类（成果/论文/教材/教改）与科研类（成果/论文/专利/著作权）共 8 类，表格展示 | 8 类均可查询 | P0 |
| FR-PORTAL-06 | 招生信息：本科/硕士/博士/留学生四类，展示技术要求、工作时间、其他要求、联系人及联系方式 | 四类内容完整 | P0 |
| FR-PORTAL-07 | 国际合作：以表格展示合作大学/企业、所属国家、合作项目 | 表格可浏览 | P0 |
| FR-PORTAL-08 | 公开检索：新闻、师资、学生、成果等列表支持 keyword 检索与分页；游客可使用 | 关键词命中，分页正确 | P1 |

表 3-1  游客视图功能需求

3.2  注册用户视图

| 编号 | 需求 | 验收要点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-USER-01 | 登录即自动签到，登出即自动签出；签到记录含登录时间与登出时间 | 签到/签出记录成对生成 | P0 |
| FR-USER-02 | 个人档案查看与修改；保存时服务端执行与导入相同的校验规则，字段错误逐项提示 | 非法字段 422 且仅回显涉事字段 | P0 |
| FR-USER-03 | 上传本人照片；保存前强制检测大小 ≤2MB、宽高比 33:48，不合格拒绝保存 | 不合格 422，合格可访问 | P1 |
| FR-USER-04 | 修改密码；修改成功后当前令牌失效，需重新登录 | 旧令牌 401 | P1 |
| FR-USER-05 | 图书目录浏览与关键词检索；显示 7 位编号、书名、作者、在借状态 | 编号规则正确，状态准确 | P0 |
| FR-USER-06 | 发起借阅申请；申请前由服务端校验全部借阅规则，被拒时说明具体原因与当前值 | 规则命中返回 409 与规则说明 | P0 |
| FR-USER-07 | 我的借阅：状态、借出时间、应还日期、剩余天数、到期提醒标记 | 状态与剩余天数正确 | P0 |
| FR-USER-08 | 我的诚信记录：只读查看已确认违规次数与原因 | 本人可见，他人不可见 | P1 |
| FR-USER-09 | 站内提醒列表与标记已读；展示未读数量 | 未读数与已读状态正确 | P0 |
| FR-USER-10 | 下载专区 8 类资料在线浏览与下载；未登录不可下载 | 8 类可下载，未登录 401 | P0 |
| FR-USER-11 | 用户帮助：在线手册条目树＋关键词索引查询 | 条目可读，检索命中 | P0 |

表 3-2  注册用户功能需求

3.3  管理员视图

| 编号 | 需求 | 验收要点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ADMIN-01 | 用户增删改查；授予/取消所长与图书管理教师标记；代重置密码 | 标记位生效，权限随之变化 | P0 |
| FR-ADMIN-02 | Excel/CSV 批量导入教师、学生、图书、论文、专利、项目、课程、教材等；逐行返回成功/失败与原因 | 失败行如实统计，不静默丢弃 | P0 |
| FR-ADMIN-03 | 门户内容维护：新闻、成果、课程、项目、招生、国际合作、简介的增删改；支持单条录入与批量导入 | 修改后前台即时可见 | P0 |
| FR-ADMIN-04 | 图片/附件/流媒体上传，返回可访问地址 | 上传成功且可引用 | P1 |
| FR-ADMIN-05 | 图书维护：新增、修改、删除、批量导入；编号按 7 位规则，导入时由旧编号换算 | 编号与购买年份一致 | P0 |
| FR-ADMIN-06 | 借阅工作台：待审核申请、在借/已超期/已归还清单、审核、驳回、归还登记 | 状态流转正确，可追溯操作人 | P0 |
| FR-ADMIN-07 | 违规管理：待确认队列与已确认记录；确认后不可删除 | 无删除接口，记录保留 | P0 |
| FR-ADMIN-08 | 借阅参数配置：在借上限、借期天数、提前提醒工作日数 | 修改即时生效 | P1 |
| FR-ADMIN-09 | 下载资料管理：8 类文件上传、替换、排序、删除 | 分类与排序正确 | P1 |
| FR-ADMIN-10 | 数据备份与恢复：立即备份、查看备份列表、上传备份文件恢复 | 备份成功，恢复后数据一致 | P0 |
| FR-ADMIN-11 | 签到统计：所长查看全员，全职教师查看名下学生 | 越权访问 403 | P1 |

表 3-3  管理员功能需求

3.4  图书借阅业务规则

借阅规则是本系统验收的重点（A-04 共 9 条）。规则在服务端强制执行，前端提示不作为判定依据；被拒时返回 409 并在 message 中写明命中规则与当前值（在借数/上限、可再借日期、违规次数等）。

| 编号 | 规则 | 判定口径 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-BOOK-01 | 图书编号 7 位＝购买年份 4 位＋当年顺序 3 位；同一图书仅一册 | 编号正则 ^\d{7}$，前 4 位为年份；基础数据 B001 风格在导入时换算 | 框架 §3.2.1.2.2 |
| FR-BOOK-02 | 借期 30 个自然日，应还日期＝借出时间＋30 天 | due_at 按自然日计算，时间精确到分钟 | 框架＋澄清第 6 问 |
| FR-BOOK-03 | 在借上限默认 2 本，可由图书管理教师配置 | 申请时统计本人未归还记录数，≥上限拒绝 | 框架＋F-03 |
| FR-BOOK-04 | 同一册图书存在未归还记录时不可再借（一册一记录） | 按 book_id 查未归还借阅 | 框架 |
| FR-BOOK-05 | 同一图书同一时刻仅保留 1 条有效待审核申请 | 重复申请返回 409 DUPLICATE_REQUEST | 框架（并发） |
| FR-BOOK-06 | 归还后 5 个自然日内同一册不可再借（冷却期） | last_returned_at＋5 天，边界日拒绝 | 框架＋澄清第 6 问 |
| FR-BOOK-07 | 期满前 3 个工作日向借阅人与图书管理教师发送站内提醒 | 按工作日口径，排除周末与配置节假日 | 框架＋澄清第 7 问 |
| FR-BOOK-08 | 超 30 个自然日未还生成违规候选，经图书管理教师确认后记为 1 次 | 先生成 pending，确认后 confirmed；同时提醒管理教师 | 框架＋澄清第 8 问 |
| FR-BOOK-09 | 已确认违规超过 3 次（第 4 次起）停止借阅资格；记录不清除 | confirmed 计数 >3 拒绝申请；违规无 DELETE 接口 | 框架＋澄清第 8 问 |
| FR-BOOK-10 | 不提供续借；借阅流程为申请→审核→登记借出两跳 | 审核生成在借记录，请求置已批准 | 框架原文 |

表 3-4  图书借阅规则

3.5  数据校验需求

校验引擎是 B-01～B-06 的实现基础，接入点为保存、批量导入与预检三条路径，规则唯一、结果一致。字段错误返回 422，data.fields 为“字段名→原因”的映射，且只含本次提交涉及的字段。

| 编号 | 字段/对象 | 规则 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-VAL-01 | 教师工号 | 10 位数字，前缀为 61201/72201/74201；三种前缀均为全职教师 | 6120100001 通过；123、7520200001 拒绝 |
| FR-VAL-02 | 教师类别 | 仅 full（全职）/ external（校外兼职）两种；出现第三值拒绝 | “校内兼职”判错 |
| FR-VAL-03 | 校外兼职 | 无工号；聘书编号 appointmentNo 与聘期 appointmentTerm 必填 | 误填工号判错 |
| FR-VAL-04 | 学生学号 | 10 位：第 1 位层次（1 本科/3 研究生）、第 2 位类别（1/2/3/8）、第 3–6 位入学年份、第 7–10 位顺序号；全库唯一 | 3120260001 通过；1120260001 拒绝 |
| FR-VAL-05 | 中文姓名 | 仅汉字（允许少数民族姓名间隔符“·”），长度 2～15；留学生可设豁免标记 | 含数字/字母/空格判错；豁免者跳过 |
| FR-VAL-06 | 移动电话 | 11 位数字，可选国家代码前缀 | 13800000000 通过；10 位拒绝 |
| FR-VAL-07 | 办公电话 | 3 位区号＋8 位号码，前 4 位为 6891/6894 | 01068911234 通过；位数不符提示 |
| FR-VAL-08 | 邮箱与出生日期 | 邮箱含 @ 且格式合法；出生日期为合法 YYYY-MM-DD；缺失不强制补齐 | 非法日期判错 |
| FR-VAL-09 | 照片 | ≤2MB、可解码、宽高比 33:48 为必检；背景与着装仅提示 | 超限或比例不符 422 |
| FR-VAL-10 | 服务端强制 | 绕过前端直接调用保存/导入接口同样被拦截 | 构造请求实测 422 |

表 3-5  数据校验需求

姓名细则说明：需求框架援引公安部《姓名登记条例（初稿）》，该附件为扫描件无文字层，本期按“汉字＋间隔符、长度可配置 2～15”实现并在代码注释标注待复核；该差异属规则细化，不影响 5 类必测场景的判定。

3.6  提醒与诚信记录

| 编号 | 需求 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-NOTIFY-01 | 到期提醒在应还日前 3 个工作日生成，同时发给借阅人与图书管理教师 | 工作日计算排除周末与节假日 | P0 |
| FR-NOTIFY-02 | 提醒去重：同一借阅同一提醒类型只生成一条，重复扫描不重复写入 | dedup_key 唯一约束 | P0 |
| FR-NOTIFY-03 | 逾期满 30 自然日生成违规候选，并向图书管理教师发送提醒 | 候选状态 pending | P0 |
| FR-NOTIFY-04 | 站内提醒支持未读计数与标记已读；仅本人可操作 | 越权 404/403 | P1 |

表 3-6  提醒与诚信记录需求

3.7  下载专区与用户帮助

| 编号 | 需求 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DL-01 | 下载专区设开题、中期、答辩、学位论文、专利、会议、上级文件、其他 8 类 | 分类固定，可按规定类别查询 | P0 |
| FR-DL-02 | 登录后可浏览与下载；未登录访问返回 401 | 下载走鉴权接口，不暴露静态直链 | P0 |
| FR-DL-03 | 管理员可上传、替换、排序、删除资料 | 删除后前台不可见 | P1 |
| FR-HELP-01 | 用户帮助提供在线手册条目树（6 条内置）与关键词索引查询 | 标题/正文可检索 | P0 |
| FR-HELP-02 | 帮助内容可随交付版用户手册扩展，不设独立管理端 CRUD | 由后端维护，避免与手册双源漂移 | P1 |

表 3-7  下载与帮助需求

3.8  备份与恢复

| 编号 | 需求 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-BACKUP-01 | 管理员可立即备份，生成备份文件并返回文件名、大小、时间；可查看备份列表与存放位置 | 备份覆盖 schema 中全部受控业务表 | P0 |
| FR-BACKUP-02 | 可上传备份文件恢复；恢复前二次确认，恢复后登录令牌失效 | 恢复演练后数据与备份一致 | P0 |
| FR-BACKUP-03 | 媒体文件随数据一并备份/恢复，缺失时给出明确错误 | 避免只恢复数据库导致图片丢失 | P1 |

表 3-8  备份与恢复需求

3.9  界面与交互需求

· FR-UI-01：界面结构清晰，门户、个人中心、管理后台三套布局；导航层级不超过三级。

· FR-UI-02：登录页展示研究所 LOGO、系统名称与著作权标志（C-03）。

· FR-UI-03：表单错误在对应字段旁提示；提交失败保留已填内容，不清空表单。

· FR-UI-04：设计阶段提供两种界面方案（统一组件骨架方案与原型稿方案）及选定记录（C-02）。

· FR-UI-05：列表默认分页 20 条，支持翻页与总数显示；空数据给出“暂无数据”提示。

4  非功能需求

4.1  正确性

NFR-COR-01（P0）：全部业务数据正确性 >99%。系统提供数据正确性检查能力：可指定数据范围与抽样量（不少于 200 条），比对原始记录与系统记录，输出抽查清单、不一致条目数与正确率；抽样量不足 200 条时拒绝出具结论。

NFR-COR-02（P0）：借阅、签到、违规等统计结果可由原始记录复算得到相同结果；统计口径在文档中写明。

NFR-COR-03（P1）：导入失败行如实统计并保留原因，不删除、不隐藏不合格行；虚数据保留来源标识（source_json/datesSynthetic）。

4.2  性能

| 编号 | 场景 | 指标 | 实测（2026-10-18） |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | 单条档案校验（POST /validate） | ≤500ms | 均值 0.9ms（n=20） |
| NFR-PERF-02 | 照片检测（≤2MB） | ≤2s | 0.29s（556KB JPEG） |
| NFR-PERF-03 | 借阅接口（列表/申请/审核/归还） | ≤500ms | 列表 31.2ms、申请 33.6ms |
| NFR-PERF-04 | 每日到期/违规扫描（200 条在借） | ≤5min | 2.89s |
| NFR-PERF-05 | 门户页面首屏加载（校园网） | ≤2s（参照往届同题样例） | 待部署环境实测 |

表 4-1  性能需求与实测

4.3  安全与隐私

NFR-SEC-01：认证采用令牌（Bearer），密码以哈希存储，不落明文；登录失败不区分“用户不存在/密码错误”。

NFR-SEC-02：越权防护在服务端逐接口校验；图书域接口要求 isLibrarian，统计 scope=all 要求 isDirector，普通用户访问他人资源返回 404 或 403。

NFR-SEC-03：字段可见性矩阵——游客与公开页可见学号、姓名、邮箱、照片；电话、出生日期仅本人与管理员可见；列表接口对无权角色不返回字段，而非前端隐藏。

NFR-SEC-04：照片等私有媒体通过鉴权接口访问，未登录不可直链访问；上传限制类型与大小。

NFR-SEC-05：备份文件含全量数据，仅管理员可下载与恢复；恢复操作需二次确认并记录。

4.4  兼容性

NFR-COMP-01（P0/E-01）：在 Chrome、Edge、Firefox 当前主流版本完成 A-01～A-06 主流程走查，布局无错位、功能可用；不要求 IE 与移动端原生适配。

4.5  可用性与文档

NFR-USE-01：提供《用户手册》并在系统内提供在线帮助与索引查询；帮助条目与手册同源。

NFR-USE-02：关键操作（删除、恢复、确认违规）需二次确认；危险操作给出后果说明。

NFR-USE-03：异常提示使用中文、可理解，不暴露堆栈与内部路径。

4.6  可维护性与可扩展性

NFR-MNT-01：按 auth/portal/library/validation/admin/backup/common 分包，模块边界与接口规范一致。

NFR-MNT-02：借阅上限、借期、提醒提前量等业务参数配置化（F-03），修改无需改代码。

NFR-MNT-03：数据库变更走 schema.sql 的 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 与独立迁移脚本，新增业务表须登记备份表清单。

NFR-MNT-04：交付源码含运行说明、初始化脚本与演示数据，其他小组可按说明在干净环境运行（F-01）。

4.7  备份与恢复指标

NFR-BAK-01：支持每日自动备份与管理员手动备份；备份文件带时间戳，保留策略可配置。

NFR-BAK-02：恢复演练在 30 分钟内完成（10 万条以内数据量），恢复后核心数据一致、令牌失效。

4.8  交付与合规

NFR-DEL-01：交付源码、需求规格、系统设计、用户手册、测试文档、两项声明、演示视频与终版合同，文档统一 docx 格式并按“名称_SQA2”命名。

NFR-DEL-02：AI 与开源使用说明覆盖工具、协助范围、自主完成部分与开源组件许可证（F-04）。

5  数据需求

5.1  数据实体

系统共 21 张表，按用途分为五组。表间主要关系：users 与 teachers/students 一对一；borrow_requests 审核后生成 borrows（request_id 唯一）；borrows 与 violations 一对一；notifications 通过 dedup_key 去重；downloads 关联 media_files；source_import_rows 记录导入行级留痕。

| 分组 | 表 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 账号与人员 | users、teachers、students | 账号、角色与标记位；教师工号/类别/聘书；学生学号/状态/导师 |
| 认证与签到 | auth_sessions、signin_logs | 令牌会话；登录签到与登出签出 |
| 图书借阅 | books、borrow_requests、borrows、violations、library_config | 图书目录、申请、借阅、违规、参数 |
| 内容与资料 | theses、patents、projects、courses、textbooks、portal_content、media_files、downloads、help_entries | 成果与研究数据、门户内容、媒体、下载、帮助 |
| 提醒与留痕 | notifications、source_import_rows | 站内提醒；导入行级状态与原因 |

表 5-1  数据实体分组

5.2  核心数据字典

| 表 | 关键字段 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- |
| users | username、password_hash、role、identity_type、name、is_director、is_librarian、active、profile_json | username 唯一；profile_json 存扩展档案；角色 user/admin |
| teachers | user_id、employee_no、teacher_type、appointment_no、appointment_term | employee_no 唯一且可空（校外兼职）；user_id 唯一 |
| students | user_id、student_no、status、enrollment_year、advisor_name、advisor_employee_no、advisor_user_id | student_no 唯一；状态在读/毕业/结业肄业 |
| books | code、legacy_code、title、author、purchase_year、last_returned_at、source_json | code 唯一 7 位；legacy_code 保留原始编号 |
| borrow_requests | user_id、book_id、status、requested_at、reviewed_by、review_note | status=pending/approved/rejected |
| borrows | user_id、book_id、request_id、borrowed_at、due_at、returned_at、returned_by、source_key | request_id 唯一；source_key 唯一（导入幂等） |
| violations | user_id、borrow_id、status、confirmed_by、confirmed_at、reason | borrow_id 唯一；无删除接口 |
| notifications | user_id、title、body、dedup_key、is_read | dedup_key 唯一，保证重复扫描不重复 |
| library_config | max_borrow、loan_days、remind_before_workdays | 单行配置，默认 2/30/3 |
| downloads | category、title、media_id、sort_order | category 为 8 类之一 |
| help_entries | category、title、body、sort_order | (category,title) 唯一 |

表 5-2  核心表数据字典

5.3  数据来源与初始化

初始化数据来自老师 2026-10-12 下发的 9 份 xlsx：教师 17 人、学生 950+（在读/毕业/结业肄业三表）、图书 562 本、借阅 279 条、论文 855 条、专利 207 条（审查中 31/授权 136/失效 40）、项目 102 项、课程 19 门、教材 15 本。导入按 source_key 幂等，重复导入不新增记录。

已知数据差异及处理：①图书编号为 B001 风格，导入时换算为“购买年份＋顺序号”7 位编号，原编号保留在 legacy_code；②借阅表无借出/归还日期，演示数据的日期为虚构并标注 datesSynthetic/source_json；③教师/学生表缺少电话、出生日期、邮箱、照片，按隐私边界生成虚拟值，不与真实档案混淆。

5.4  数据保留与备份

DR-01：用户、借阅、违规、导入留痕等业务数据长期保留；违规记录不清除、系统保留。

DR-02：备份覆盖全部受控业务表与媒体文件；备份文件不提交到代码仓库，存放于部署目录的独立路径。

DR-03：演示数据与虚构字段必须可识别（source_json、datesSynthetic），不得覆盖真实数据。

6  验收指标映射

6.1  24 项验收指标与需求对照

| 指标 | 验收要点 | 对应需求 | 验证方法 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 门户 7 栏目 | FR-PORTAL-01～07 | 逐栏目演示 | 前端页面＋内容数据 |
| A-02 | 注册用户 10 项栏目与未登录拦截 | FR-USER-01～11 | 状态对比演示 | TC-CORE-02 |
| A-03 | 签到签出与统计授权 | FR-USER-01、FR-ADMIN-11 | 功能演示＋抽查 | TC-CORE-01、05 |
| A-04 | 图书借阅 9 条规则 | FR-BOOK-01～10 | 全流程＋边界 | TC-LIB-03～07、10、12 |
| A-05 | 下载专区 8 类 | FR-DL-01～03 | 逐类演示 | TC-LIB-08＋8 类演示 |
| A-06 | 用户帮助与在线文档 | FR-HELP-01～02 | 功能演示 | TC-LIB-09 |
| A-07 | 管理员用户/导入/内容 | FR-ADMIN-01～05 | 功能演示＋真实样例 | TC-CORE-04、06、07、10、11 |
| B-01 | 数据正确性 >99% 且提供检查 | NFR-COR-01～03 | 抽查 ≥200 条 | 校验用例＋抽样脚本 |
| B-02 | 教师工号与校外兼职 | FR-VAL-01～03 | 4 类各 2 例 | TC-VAL-01、02；TC-CORE-04 |
| B-03 | 学生学号编码 | FR-VAL-04 | 4 类各 2 例 | TC-VAL-03；TC-CORE-11 |
| B-04 | 中文姓名与留学生豁免 | FR-VAL-05 | 各 ≥5 例 | TC-VAL-04、05 |
| B-05 | 照片 ≤2MB 与 33:48 | FR-VAL-09、FR-USER-03 | 合规 2、不合规 3 | TC-LIB-02；TC-PERF-04 |
| B-06 | 电话字段校验 | FR-VAL-06、07 | 各 3 例 | TC-VAL-06 |
| B-07 | 隐私保护与字段可见性 | NFR-SEC-03 | 游客查询各入口 | TC-CORE-03、09 |
| C-01 | 界面结构、美观与布局 | FR-UI-01、03、05 | 界面走查 | 前端页面 |
| C-02 | 两种 UI 方案与选定记录 | FR-UI-04 | 查阅设计说明书 | 系统设计说明书第 6 章 |
| C-03 | 登录页 LOGO/系统名/著作权 | FR-UI-02 | 目视核对 | 登录页 |
| D-01 | 数据备份可执行可验证 | FR-BACKUP-01 | 现场执行一次 | TC-CORE-08、09 |
| D-02 | 故障恢复 | FR-BACKUP-02 | 现场恢复演练 | TC-CORE-08、09 |
| E-01 | 主流浏览器兼容 | NFR-COMP-01 | ≥3 种浏览器 | 人工走查 |
| F-01 | 交付物完整且可按说明运行 | NFR-MNT-04、NFR-DEL-01 | 清点＋部署一次 | 源码包与 README |
| F-02 | 中文版与技术文档/手册 | NFR-USE-01、NFR-DEL-01 | 文档审查 | 本文档＋手册 |
| F-03 | 可配置与二次开发 | NFR-MNT-02 | 修改 1 项参数 | TC-LIB-04 |
| F-04 | AI 与开源使用说明 | NFR-DEL-02 | 查阅声明 | 独创性/使用权声明 |

表 6-1  24 项验收指标与需求对照

6.2  需求追踪矩阵

| 需求 | 需求名称 | 实现接口/组件 | 验证用例 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PORTAL-01 | 首页聚合与外链 | GET /site/info、/home/summary | TC-CORE-02 | A-01 |
| FR-PORTAL-08 | 公开关键词检索 | GET /news、/teachers、/students、/achievements | TC-CORE-03 | A-01/B-07 |
| FR-USER-01 | 登录签到/登出签出 | POST /auth/login、/auth/logout | TC-CORE-01 | A-03 |
| FR-USER-02 | 档案保存校验 | PUT /me/profile | TC-LIB-01 | B-01/B-02 |
| FR-USER-03 | 照片上传强制检测 | POST /me/photo | TC-LIB-02 | B-05 |
| FR-USER-05 | 图书目录 | GET /books | TC-LIB-10 | A-04 |
| FR-USER-06 | 借阅申请与规则校验 | POST /books/{id}/borrow-requests | TC-LIB-03～07 | A-04 |
| FR-USER-07 | 我的借阅 | GET /me/borrows | TC-LIB-12 | A-04 |
| FR-USER-09 | 站内提醒 | GET /notifications、PUT /notifications/{id}/read | TC-LIB-11 | A-04 |
| FR-USER-10 | 下载专区 | GET /downloads、/downloads/{id}/file | TC-LIB-08 | A-05 |
| FR-USER-11 | 用户帮助 | GET /help | TC-LIB-09 | A-06 |
| FR-ADMIN-02 | 批量导入 | POST /admin/users/import、/admin/import/baseline | TC-CORE-04、06、07、10、11 | A-07/B-01 |
| FR-ADMIN-05 | 图书维护与编号换算 | POST/PUT/DELETE /admin/books、/admin/books/import | TC-LIB-10；TC-CORE-07 | A-04/F-01 |
| FR-ADMIN-06 | 借阅审核与归还 | GET /admin/borrow-requests、POST approve/reject、POST /admin/borrows/{id}/return | TC-LIB-03 | A-04 |
| FR-ADMIN-07 | 违规确认 | GET/POST /admin/violations | TC-LIB-07 | A-04 |
| FR-ADMIN-08 | 借阅参数配置 | GET/PUT /admin/library/config | TC-LIB-04 | F-03 |
| FR-ADMIN-10 | 备份与恢复 | POST /admin/backup、/admin/restore | TC-CORE-08、09 | D-01/D-02 |
| FR-BOOK-07 | 到期提醒工作日口径 | LibraryScheduler.scan | TC-LIB-06；TC-PERF-05 | A-04 |
| FR-BOOK-08/09 | 违规候选与停借 | scheduler＋POST /admin/violations | TC-LIB-07 | A-04 |
| FR-VAL-01～08 | 校验规则 | POST /validate＋保存/导入路径 | TC-VAL-01～07 | B-02～B-06 |
| NFR-COR-01 | 正确性抽查 | backend/tools/verify_correctness.py | B-01 抽样 | B-01 |

表 6-2  需求追踪矩阵（节选，完整矩阵见测试文档第 5 章）

6.3  需求变更记录

| 日期 | 变更 | 原因 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-11 | 教师类别由三态改两态（full/external），61201/72201/74201 均为全职 | 对照需求框架 §2.2 原文勘误 | 校验规则、导入、统计授权、接口枚举 |
| 2026-10-11 | 违规确认权限由 admin 改为 librarian | 合同 A-04⑨“经图书管理教师确认” | 接口权限、管理端页面、测试用例 |
| 2026-10-11 | 借阅条文“天”明确为自然日；到期提醒为站内提醒 | 老师第二轮澄清第 6、7 问 | 借期、冷却、逾期判定、提醒通道 |
| 2026-10-11 | 隐私边界：学号/姓名/邮箱/照片可公开，电话/出生日期敏感 | 老师第二轮澄清第 10 问 | 字段可见性矩阵、公开接口 |
| 2026-10-11 | 照片检测分级：大小与比例必检，背景/着装仅提示 | 老师第二轮澄清第 11 问 | B-05 实现与验收 |
| 2026-10-17 | 公开接口补 keyword 游客检索；导师可为非本所教师 | 需求框架 §3.1.8/§2.2 原文核对 | 接口字段、数据模型 |

表 6-3  需求变更记录

7  附录

7.1  澄清口径回填

| 序号 | 问题 | 采纳口径 | 落实位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术栈与部署 | 不限定技术栈；力争部署上线，底线为可运行工程＋视频 | NFR-MNT-04、2.3 |
| 2 | 源码打包 | 按往届样例目录，必须提供源码与运行说明 | NFR-DEL-01 |
| 3 | 演示视频 | MP4，覆盖三类角色；时长待老师公布 | NFR-DEL-01 |
| 4 | 数据可用性 | 可用虚构数据；老师提供基础数据 | 5.3 |
| 5 | 验收形式 | 以小组互评为主，配合课堂检查 | 6.1 |
| 6 | 图书“天” | 自然日 | FR-BOOK-02、06、08 |
| 7 | 到期提醒 | 站内提醒 | FR-BOOK-07、FR-NOTIFY-01 |
| 8 | 违规记录 | 先确认后记录，记录不清除 | FR-BOOK-08、09 |
| 9 | 所长/图书管理教师 | 管理员按业务指定标记位 | 2.2、FR-ADMIN-01 |
| 10 | 隐私边界 | 学号/姓名/邮箱/照片可公开；电话/生日敏感 | NFR-SEC-03 |
| 11 | 照片检测 | ≤2MB＋33:48 必检，背景/着装提示性 | FR-VAL-09 |
| 12 | 留学生姓名 | 可设豁免标记 | FR-VAL-05 |
| 13 | 违约金“天” | 工作日（合同条款，非本系统功能） | 合同第 10.3 条 |

表 7-1  澄清口径回填（13 项）

7.2  需求评审与检查表

本文件按《评审检查表 R1–R5》中 R1（需求规格，18 项）自检：需求条目均有唯一编号并可追溯；借阅 9 条规则逐条落地；隐私字段可见性矩阵与接口一致；24 项验收指标全部有对应需求；澄清口径逐项回填；无“待定/占位符”条目。R1 的逐项勾选结论随交付包归档。

遗留说明：姓名规则细则依据《姓名登记条例（初稿）》扫描件，文字层缺失，暂按“汉字＋间隔符、长度 2～15”实现并标注待复核；该细则不影响 5 类必测场景（纯汉字、含数字、含字母、含空格、留学生豁免）的判定。