网络攻防对抗技术研究所管理系统

测试文档

（测试计划 · 测试用例 · 测试报告）

文档编号：SQA2-TD-20261018

版本：V1.3

编制：陈彬

编制日期：2026-10-18

适用项目：SQA2 网络攻防对抗技术研究所管理系统

修订历史

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-18 | 首次编制：测试计划、36 条自动化用例、执行记录、缺陷与测试报告 | 陈彬 | 待组长审核 |
| V1.1 | 2026-10-18 | 用例回填：B-04 姓名规则按《姓名登记条例（初稿）》固化后新增 10 条用例（TC-VAL-08～15、TC-CORE-13～14），全量 36→46；更新执行汇总、B-04 结论，关闭 RISK-01 | 陈彬 | 待组长审核 |
| V1.2 | 2026-10-18 | 明确人工执行项执行人：C-01/E-01 前端自查＋测试汇总记录、C-03 组长、F-01 韦政治＋组长、B-01 陈彬；§2.1 范围说明同步 | 陈彬 | 待组长审核 |
| V1.3 | 2026-10-19 | 回填同事已完成的测试与检测：后端 48 项（Library 增至 14 项）、前端 Vitest 5 项与 Edge E2E 17 项；B-01 改为全量 2806 行核对；C-01/C-03/E-01/F-01/F-02/F-04 人工项闭环；关闭 RISK-02/RISK-03 | 陈彬 | 待组长审核 |

说明：本文件以代码仓库 main 分支（提交 6c16b57 及之前）与接口规范 v1.0（2026-10-17 12:00 冻结）为测试基线；测试执行环境为本机隔离环境，H2 采用 MySQL 兼容模式，生产部署使用 MySQL 8。

目录

（请在 Word 中右键更新域）

1  测试概述

1.1  编写目的

本文档用于记录 SQA2 网络攻防对抗技术研究所管理系统的测试计划、测试用例、执行记录与测试结论，为 2026-10-20 项目交付及合同附件1 的 24 项验收指标提供可追溯证据。

1.2  测试范围

本模块测试范围包括：数据校验引擎（B-01～B-06）、图书借阅业务（A-04 九条规则）、站内提醒、下载专区（A-05）、用户帮助（A-06）、图书管理与导入；同时执行后端基线回归（认证、权限、隐私、内容、备份恢复）。不包含：第三方框架内部实现、生产 MySQL 高可用与容量测试。前端视觉走查（C-01）与浏览器兼容（E-01）由前端自查，已于 2026-10-19 完成，执行人与证据见 §5.4。

1.3  测试依据

| 序号 | 依据文件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《网络攻防对抗技术研究所管理系统需求框架》V3.3.1 | 功能与非功能需求来源 |
| 2 | 《接口规范_SQA2_20261016.md》v1.0（2026-10-17 12:00 冻结） | 接口路径、字段、错误码与时间格式基线 |
| 3 | 合同附件1《验收指标表》（A-01～F-04，24 项） | 验收覆盖矩阵与判定标准 |
| 4 | 《质量计划_SQA2.docx》V1.1、评审检查表 R1～R5 | 测试策略、通过准则与评审关口 |
| 5 | docs/AGENTS.md（v1.35） | 澄清口径、隐私边界与开发约定 |

1.4  术语与缩略语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 在借 / 已超期 / 已归还 | 借阅记录状态，接口返回中文常量 |
| 两跳借阅 | 借阅人提交申请（pending）→ 图书管理教师审核登记后形成借阅（在借） |
| 冷却期 | 图书归还后 5 个自然日内同一册不可再次借阅 |
| 停借 | 已确认违规累计超过 3 次（第 4 次起）停止借阅资格 |
| 工作日口径 | 期满前提醒提前量按工作日计算，排除周末与配置的法定节假日 |
| 自然日口径 | 借阅期限、冷却期、逾期 30 天违规判定按自然日计算 |

1.5  测试环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 Pro（本机隔离环境） |
| JDK | Temurin JDK 17.0.20.1+1 |
| 构建工具 | Apache Maven 3.9.9 |
| 应用框架 | Spring Boot 3.5.7（Java 17） |
| 数据库 | H2（MODE=MySQL、DATABASE_TO_LOWER=TRUE，内存/文件模式）；生产为 MySQL 8 |
| 测试框架 | JUnit 5、Spring Boot Test、MockMvc、AssertJ |
| 测试入口 | mvn -f backend/pom.xml test |
| 浏览器（人工项） | Microsoft Edge（Playwright E2E 17 项）＋ Chrome/Chromium 端到端实测（E-01 已完成） |

1.6  组织与职责

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试设计/执行/报告 | 陈彬 | 测试计划、用例、自动化执行、缺陷跟踪、测试报告 |
| 后端基线提供 | 韦政治 | 认证、权限、内容、导入、备份恢复模块与基线用例 |
| 前端联调 | 杨峥、钟坤宇 | 页面与接口联调、演示数据准备 |
| 验收组织 | 刘罡甫（组长） | 验收演示、交付物清点与对外讲解 |

2  测试策略

2.1  测试层次

| 层次 | 方法 | 覆盖对象 | 执行方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | JUnit 5 + AssertJ 直接调用校验器 | 工号、学号、姓名、联系方式等规则 | 自动化 |
| 接口集成测试 | Spring Boot Test + MockMvc（H2） | 路由、权限、事务、状态机、导入行级结果 | 自动化 |
| 性能测试 | MockMvc 计时（含 warm-up） | 校验、图书目录、借阅闭环、照片检测、每日扫描 | 自动化 |
| 验收演示 | 按 24 项指标逐项演示 | 门户栏目、UI、浏览器兼容、备份恢复、交付物 | 人工 |

2.2  通过准则

（1）自动化用例 100% 执行，失败数为 0；（2）无致命、严重级未关闭缺陷；（3）24 项验收指标逐项具备已执行证据；（4）接口字段、错误码与时间格式符合冻结契约。

2.3  缺陷分级与处理时限

| 级别 | 判定标准 | 处理时限 |
| --- | --- | --- |
| 致命 | 系统不可启动、数据丢失、越权访问敏感数据 | 立即修复，阻断发布 |
| 严重 | 核心业务不可用、违反冻结契约、备份不可恢复 | 24 小时内修复并回归 |
| 一般 | 非核心功能异常、提示不清、边界处理不一致 | 冻结前修复 |
| 轻微 | 文案、样式、日志等不影响功能的问题 | 可延至交付后 |

2.4  入口与出口准则

入口：代码可编译、数据库脚本可初始化、接口规范已冻结、测试数据就绪。出口：自动化全绿、严重及以上缺陷清零、验收指标矩阵完成、测试报告经组长审核。

2.5  风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| H2 与 MySQL 8 行为差异 | 部分 SQL/约束在真实库表现不同 | MySQL 8 冒烟已完成（10-18/19 联调）；导入与备份在 MySQL 已验证 |
| 无 200 条以上现场导入数据（已关闭） | 无（全量核对已覆盖） | 2026-10-19 由韦政治完成 2806 行全量导入核对（2140 入库/666 隔离），抽样脚本保留复跑 |
| 浏览器兼容未测（已关闭） | 无 | 2026-10-19 完成 Edge Playwright 17 项 E2E 与 Chromium 端到端走查 |
| 测试数据与演示数据不一致 | 演示结果与报告不符 | 统一使用 demo-data.sql 与演示账号 |

3  测试计划

3.1  进度安排

| 日期 | 活动 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 2026-10-17 | 后端基线用例与模块用例建立 | CoreIntegrationTest 12 项、LibraryIntegrationTest 12 项 |
| 2026-10-18 | 校验规则用例、性能用例、全量回归 | ValidationRulesTest 7→15 项、LibraryPerformanceTest 5 项、全量回归 36→46 全绿 |
| 2026-10-18 | 交付前成果验收（运行/接口/功能/文件标准） | 修复时间格式违约，补断言 |
| 2026-10-19 | 前端单元/E2E 测试与后端回归扩充 | Vitest 5 项、Playwright（Edge）17 项通过；LibraryIntegrationTest 12→14，后端 48 项全绿 |
| 2026-10-19 18:00 前 | 代码冻结、缺陷收敛、人工项（浏览器/UI/部署） | 缺陷清单关闭；人工项完成，24 项矩阵全部回填 |
| 2026-10-20 09:55 前 | 交付打包与验收演示 | 测试文档、声明、演示视频、源码包 |

3.2  测试数据

（1）规则样例：合法/非法工号、学号、姓名、电话、邮箱、生日、照片；（2）业务数据：借阅申请、审核、归还、冷却、违规、提醒、图书 200 册、扫描 200 条在借；（3）真实导入数据：九份基础数据共 2806 行，2140 行入库、666 行隔离并留痕；（4）演示数据：三类角色账号、8 类下载资料、门户内容。

3.3  暂停与恢复准则

出现环境不可用、数据库脚本无法初始化、核心接口 5xx 连续失败时暂停执行；修复后从失败用例起回归，并重跑全量。

4  测试用例

编号规则：TC-模块-序号。模块代码：VAL＝数据校验，LIB＝图书借阅与下载帮助，PERF＝性能，CORE＝后端基线回归。“结果”列以 2026-10-19 执行结果为准。

4.1  数据校验用例（TC-VAL）

| 编号 | 用例名称 | 前置条件 | 步骤摘要 | 预期结果 | 指标 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-VAL-01 | 全职工号三前缀与非法值 | 构造 full 教师档案 | 分别录入 61201/72201/74201+00001；再录入 123、7520200001、含字母工号 | 三种前缀均通过；非法值返回 422 且 fields.employeeNo | B-02 | 通过 |
| TC-VAL-02 | 教师类别仅 full/external | 构造教师档案 | 录入 teacherType=校内兼职；external 无工号并填聘书编号、聘期；external 填工号；缺聘书编号/聘期 | 校内兼职判错；合规 external 通过；填工号判错；缺聘书编号、聘期分别判错 | B-02 | 通过 |
| TC-VAL-03 | 学号层次/类别/年份/顺序号 | 构造学生档案 | 录入 3120260001、1820260001；再录入 1420260001、312026001、3420260001、含字母学号 | 前两者通过；其余返回 422 且 fields.studentNo | B-03 | 通过 |
| TC-VAL-04 | 中文姓名规则 | 构造教师档案 | 录入 Zhang San、张三2、单字名、16 字姓名、阿依古丽·买买提 | 前四类判错；含间隔号的少数民族姓名通过 | B-04 | 通过 |
| TC-VAL-05 | 姓名豁免仅限留学生 | 构造学生/教师档案 | 留学生学号+nameExempt=true+英文名；非留学生+豁免；教师+豁免 | 仅留学生豁免生效，其余仍判错 | B-04 | 通过 |
| TC-VAL-06 | 联系方式与生日 | 构造学生档案 | 录入 11 位手机、01068910000、合法邮箱、2001-01-02；再录入 10 位手机、01068920000、非法邮箱、2001/01/02；另测 +86 手机 | 合法值通过；+86 通过；非法手机、办公电话、邮箱、生日分别判错 | B-06 | 通过 |
| TC-VAL-07 | 错误仅含已提交非法字段 | 仅 email 非法 | 提交其余字段合法的档案 | 422 响应 fields 仅含 email，不误报未提交字段 | B-01 | 通过 |
| TC-VAL-08 | 姓名字符集限基本区汉字 | 构造教师档案 | 录入 〇〇、李㛃华、𠀀三、张三２、张三😀、张三！、买买提•阿不都（误用其他间隔号）、ئالىم、བཀྲ་ཤིས | 均返回 422 且提示“姓名须为汉字”；繁体“張三”落在基本区，放行 | B-04 | 通过 |
| TC-VAL-09 | 零宽/不可见/空白字符拒绝 | 构造教师档案 | 录入含 U+200B、U+00A0、U+FEFF、内部空格、首尾空格的姓名 | 均判错并提示“姓名须为汉字”，不做静默去除 | B-04 | 通过 |
| TC-VAL-10 | 间隔号结构约束 | 构造教师档案 | 录入 ·买买提、买买提·、买买提··阿不都、·；再录入 张·三、张·三·李、买买提·阿不都、艾力·买买提·江、买买提·A | 首尾或连续“·”判错并提示“间隔号”；合法结构通过；买买提·A 报字符集错误（字符集优先级高于结构） | B-04 | 通过 |
| TC-VAL-11 | 姓名长度按汉字计数、译写姓名免上限 | 构造教师档案 | 录入 张三、爱新觉罗玄烨（6 字）、张（1 字）、欧阳娜娜娜娜娜（7 字）、买买提·阿不都、阿依古丽·买买提 | 2～6 汉字通过；1 字与 7 字判错并提示“2至6”；间隔号不计入长度；含“·”的译写姓名不受 6 字上限 | B-04 | 通过 |
| TC-VAL-12 | 姓名长度配置只能收紧 | 直接构造校验器 | 以 (2,15)、(1,6)、(3,5)、(7,6)、(0,0)、(3,0) 六组配置构造校验器，校验 1～7 字姓名 | 旧配置 15 被钳制为 6；(1,6) 下限按 2 执行；(3,5) 真实生效（2/6 字拒绝、3～5 字通过）；非法组合回退法定区间 2～6 | B-04 | 通过 |
| TC-VAL-13 | 姓名错误文案独立且不泄露配置 | 构造教师档案 | 分别触发字符集、间隔号、长度三类错误 | 三类文案互不相同；长度文案含“2至6”“不计入”“译写姓名不受6字上限”；三条均不含 15、name-max-length、app.validation | B-04 | 通过 |
| TC-VAL-14 | 姓名豁免只跳过字符集/结构/长度 | 构造留学生与非留学生档案 | 留学生学号+豁免+英文名；留学生+豁免+译写姓名；豁免但姓名空白；nameExempt="false"；9 位学号；非留学生类别（次位 2） | 前两者通过；空白报“姓名必填”；"false" 不生效；学号非法优先报学号；非留学生不享受豁免 | B-04 | 通过 |
| TC-VAL-15 | 姓名存储上限 100 码点 | 构造学生/教师档案 | 录入 100 个 ASCII（豁免）、101 个 ASCII（豁免）、101 个汉字（常规）、100 个汉字（常规） | 100 码点通过；101 码点提示“不超过100字符”；100 个汉字未超存储上限但仍受 2～6 限制 | B-04 | 通过 |

4.2  图书借阅、下载与帮助用例（TC-LIB）

| 编号 | 用例名称 | 前置条件 | 步骤摘要 | 预期结果 | 指标 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-LIB-01 | 校验接入与 /validate 接口 | 管理员会话 | 保存非法工号教师；调用 /validate 提交非法/合法学生；未登录调用 | 保存返回 422；非法返回 422 含 fields.studentNo；合法返回 valid=true；未登录 401 | B-01/B-02/B-03 | 通过 |
| TC-LIB-02 | 照片在线检测 | 管理员会话 | 上传 330×480、200×200、3MB 图片 | 合规图 sizeOk/ratioOk=true；方图 ratioOk=false 且有建议；超大图 sizeOk=false；接口均 200 不阻断 | B-05 | 通过 |
| TC-LIB-03 | 借阅闭环与冷却 | 学生、图书教师、图书各一 | 申请→重复申请→审核→重复审核→归还→重复归还→冷却期申请→6 天后申请 | 申请 pending；重复 409 DUPLICATE_REQUEST；审核后“在借”且 request_id 唯一、due_at 非空；重复审核 409；归还“已归还”；重复归还 409；冷却期 409 COOLDOWN；6 天后成功；returned_by 非空 | A-04③④⑤⑧ | 通过 |
| TC-LIB-04 | 在借上限可配置 | 已借 2 本 | 申请第 3 本；修改 maxBorrow=3 后再申请 | 第 3 本 409 MAX_BORROW 且 limit=2；配置生效后成功 | A-04⑤/F-03 | 通过 |
| TC-LIB-05 | 停借阈值（第 4 次起） | 已有 3 次已确认违规 | 申请借阅；再记 1 次确认违规后申请；查询违规记录 | 3 次时仍可申请；第 4 次后 409 SUSPENDED；confirmedCount=4、suspended=true | A-04⑨ | 通过 |
| TC-LIB-06 | 扫描提醒去重与违规候选 | 1 条即将到期、1 条逾期 30 天 | 执行 scan(today) 两次 | 首次生成到期提醒 1 条、违规候选 1 条；二次通知总数不变、候选不重复 | A-04⑥⑨ | 通过 |
| TC-LIB-07 | 违规确认权限与不可删除 | 存在 pending 违规 | admin 查询/确认；librarian 确认两次；DELETE | admin 403；librarian 首次成功、重复 409；DELETE 404（无删除接口） | A-04⑨ | 通过 |
| TC-LIB-08 | 下载权限与维护 | 管理员会话 | 未登录查询；上传“开题”分类；按分类查询；下载文件；未登录下载；非法分类；删除 | 未登录 401；上传成功；分页 total=1；文件字节一致；未登录 401；非法分类 422；删除后 total=0 | A-05 | 通过 |
| TC-LIB-09 | 帮助树与关键词 | 已登录 | GET /help；keyword=冷却；未登录访问 | tree 非空；matches 非空；未登录 401 | A-06 | 通过 |
| TC-LIB-10 | 图书 CRUD 与导入行级结果 | 图书教师、管理员 | 新增合法编号；新增年份不一致编号；admin 尝试新增；CSV 导入 1 合法 1 非法 | 合法成功；2027001 返回 422；admin 403；导入 success=1、failed=1 | A-04①/A-07 | 通过 |
| TC-LIB-11 | 站内提醒归属 | 两条学生账号 | 他人标记已读；本人标记已读；本人查询列表 | 他人 404；本人 200；isRead=true | A-04⑥ | 通过 |
| TC-LIB-12 | 我的借阅到期标记与时间格式 | 1 条 1 天后到期、1 条 40 天后到期 | GET /me/borrows | dueReminder 分别为 true/false；dueAt 匹配 YYYY-MM-DD HH:mm | A-04⑥/§1 | 通过 |

4.3  性能用例（TC-PERF）

| 编号 | 用例名称 | 前置条件 | 步骤摘要 | 预期结果 | 指标 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PERF-01 | 校验接口延迟 | warm-up 3 次 | 20 次 POST /validate | 均值 ≤500ms（实测 2.25ms） | 性能 | 通过 |
| TC-PERF-02 | 图书目录延迟 | 200 册图书 | 10 次带关键词分页查询 | 均值 ≤500ms（实测 5.1ms） | 性能 | 通过 |
| TC-PERF-03 | 借阅闭环延迟 | 学生与图书教师 | 10 轮申请+审核+归还 | 均值 ≤1500ms（实测 13.8ms） | 性能 | 通过 |
| TC-PERF-04 | 照片检测延迟 | 556KB JPEG（990×1440） | 5 次 POST /photos/check | 均值 ≤2000ms（实测 31.4ms） | 性能/B-05 | 通过 |
| TC-PERF-05 | 每日扫描吞吐 | 200 条在借 | 执行 scheduler.scan | ≤300000ms（实测 71ms），skipped=0 | 性能/A-04⑥ | 通过 |

4.4  后端基线回归用例（TC-CORE）

| 编号 | 用例名称 | 前置条件 | 步骤摘要 | 预期结果 | 指标 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-CORE-01 | 改密、登出与签退 | 学生已登录 | 改密后访问 /auth/me；新口令登录后登出 | 旧令牌 401；登出后 401；签到日志 signout_at 非空 | A-03 | 通过 |
| TC-CORE-02 | 越权与最后管理员保护 | 学生、管理员 | 学生自设所长；学生访问用户管理；删除唯一管理员 | 前两者 403；删除 409；未登录 401 | A-02/A-07 | 通过 |
| TC-CORE-03 | 公开信息隐私边界 | 学生含手机/生日/邮箱 | 游客访问学生列表与详情；本人访问 /auth/me | 公开响应不含手机、生日、口令、令牌；本人可见手机 | B-07 | 通过 |
| TC-CORE-04 | 工号编码、校外兼职与导入事务 | 管理员 | 保存非法工号；保存 external；重复聘书；导入 3 行（1 合法 2 非法） | 非法 422；external 成功；重复被拒；success=1、failed=2 且非法行不入库 | B-02/B-01 | 通过 |
| TC-CORE-05 | 签到统计授权 | 教师及其名下学生 | 教师查询 mine/all；管理员查询 all；所长查询 all | 教师 mine 成功、all 403；管理员 403；所长成功 | A-03 | 通过 |
| TC-CORE-06 | 内容 CRUD 与分页上限 | 管理员 | 新增动态；关键词检索；page_size=201；修改；删除后查询 | 新增成功；检索命中；201 返回 400；修改成功；删除后 404 | A-07/C-01 | 通过 |
| TC-CORE-07 | 图书映射幂等 | 管理员 | 导入 B001 两次 | 首次 success=1；二次 skipped=1；code=2026001 | A-04①/F-01 | 通过 |
| TC-CORE-08 | 备份、恢复与令牌失效 | 已有快照 | 无确认恢复；确认恢复；恢复后访问；损坏快照恢复 | 无确认 409；恢复成功；令牌 401；损坏快照 422 且数据回滚 | D-01/D-02 | 通过 |
| TC-CORE-09 | 私有媒体保护与恢复 | 管理员 | 上传私有文件；匿名访问；登录访问；备份恢复后访问 | 匿名 401；登录字节一致；恢复后仍可访问 | B-07/D-01/D-02 | 通过 |
| TC-CORE-10 | 停用保留历史并撤销会话 | 学生已登录 | 停用账号；用旧令牌访问；查询签到日志；公开详情 | 旧令牌 401；签到历史保留；公开详情 404 | A-07/B-07 | 通过 |
| TC-CORE-11 | 公式缓存与非法学号隔离 | 含公式与非法学号的 XLSX | 导入学生基础数据；查询隔离行；匿名查询 | success=1、failed=1；隔离 1 条；匿名 401；年级取缓存值 | B-01/B-03 | 通过 |
| TC-CORE-12 | 历史借阅日期边界 | 图书购于 2026 年 | demoDate=2026-01-01 导入；改为 2026-10-17 再导入 | 首次 failed=1 且不落库；二次 success=1；借出日期不早于购书年 | A-04/A-07 | 通过 |
| TC-CORE-13 | 姓名规则在保存/预检/导入三处一致 | 管理员会话 | 保存姓名含数字的教师（422）；调用 /validate 同档案（422）；CSV 导入 1 非法 1 合法；合法教师改名后再提交非法姓名 | 三处均返回同一“姓名须为汉字”；非法行不入库（success=1、failed=1）；更新失败后库内姓名保持原值 | B-04 | 通过 |
| TC-CORE-14 | 基础数据导入支持姓名豁免且保留原文 | 管理员会话 | 导入含“姓名”“姓名豁免”两列的 XLSX：留学生英文名+豁免=是、姓名带首尾空格、常规姓名 | success=2、failed=1；profile_json 含 "nameExempt":true；库内不存在带首尾空格的姓名；带空格行被判错不入库 | B-04 | 通过 |

4.5  24 项验收指标覆盖矩阵

| 指标 | 验收要点 | 验证方法 | 证据/用例 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 门户 7 栏目 | 逐栏目演示 | 前端页面＋内容数据＋演示视频 T1 | 通过（10-19 门户七栏目逐页实测） |
| A-02 | 注册用户 10 项栏目与未登录拦截 | 状态对比演示 | TC-CORE-02＋内部端 E2E 17 项 | 通过（栏目与未登录拦截均验证） |
| A-03 | 签到签出与统计授权 | 功能演示＋抽查 | TC-CORE-01、TC-CORE-05 | 通过 |
| A-04 | 图书借阅 9 条规则 | 全流程＋边界 | TC-LIB-03～07、10、12；TC-PERF-03、05 | 通过 |
| A-05 | 下载专区 8 类 | 逐类演示下载 | TC-LIB-08＋八类下载 E2E | 通过（八类筛选与鉴权下载验证） |
| A-06 | 用户帮助与在线文档 | 功能演示 | TC-LIB-09 | 通过 |
| A-07 | 管理员用户/导入/内容 | 功能演示＋真实样例 | TC-CORE-04、06、07、10、11；TC-LIB-10 | 通过 |
| B-01 | 数据正确性 >99% 且提供检查功能 | 抽查 ≥200 条 | 全量 2806 行导入核对＋TC-VAL 15 项 | 通过（2140 入库/666 隔离，逐行留痕） |
| B-02 | 教师工号与校外兼职 | 4 类各 2 例 | TC-VAL-01、02；TC-LIB-01；TC-CORE-04 | 通过 |
| B-03 | 学生学号编码 | 4 类各 2 例 | TC-VAL-03；TC-LIB-01；TC-CORE-11 | 通过 |
| B-04 | 中文姓名与留学生豁免 | 各 ≥5 例 | TC-VAL-04、05、08～15；TC-CORE-13、14 | 通过（细则已按条例固化） |
| B-05 | 照片 ≤2MB 与 33:48 检测 | 合规 2、不合规 3 | TC-LIB-02；TC-PERF-04 | 通过 |
| B-06 | 电话字段校验 | 各 3 例 | TC-VAL-06 | 通过 |
| B-07 | 隐私保护与字段可见性 | 游客查询各入口 | TC-CORE-03、09 | 通过 |
| C-01 | 界面结构、美观与布局 | 界面走查 | 10-19 门户/内部端/管理端逐页走查 | 通过（结构、配色、层级检查完成） |
| C-02 | 两种 UI 方案及选定记录 | 查阅设计说明书 | 系统设计说明书 §6 | 通过（两方案对比＋A 方案选型） |
| C-03 | 登录页 LOGO/系统名/著作权 | 目视核对 | 登录页实测（LOGO/系统名/著作权） | 通过（10-18 目视核对） |
| D-01 | 数据备份可执行可验证 | 现场执行一次 | TC-CORE-08、09 | 通过 |
| D-02 | 故障恢复 | 现场恢复演练 | TC-CORE-08、09 | 通过 |
| E-01 | 主流浏览器兼容 | ≥3 种浏览器 | Edge E2E 17 项＋Chromium 端到端 | 通过（双内核浏览器走查完成） |
| F-01 | 交付物完整且可按说明运行 | 清点＋部署一次 | 源码包＋10-19 干净目录演练 | 通过（解压、配库、启动、登录实测） |
| F-02 | 中文版与技术文档/手册 | 文档审查 | 四份交付文档＋在线帮助 | 通过（中文版文档齐备） |
| F-03 | 可配置与二次开发 | 修改 1 项参数 | TC-LIB-04 | 通过 |
| F-04 | AI 与开源使用说明 | 查阅声明 | 独创性声明/使用权声明 V1.2 | 通过（AI 台账两处同步） |

表 4-1  24 项验收指标覆盖矩阵（截至 2026-10-19）

5  测试执行记录

5.1  自动化执行汇总

| 测试类 | 用例数 | 失败 | 错误 | 耗时（秒） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ValidationRulesTest | 15 | 0 | 0 | 0.079 | 通过 |
| LibraryIntegrationTest | 14 | 0 | 0 | 7.569 | 通过 |
| LibraryPerformanceTest | 5 | 0 | 0 | 4.322 | 通过 |
| CoreIntegrationTest（基线） | 14 | 0 | 0 | 19.27 | 通过 |
| 合计（后端） | 48 | 0 | 0 | 约 31.2 | 通过 |
| 前端单元测试（Vitest） | 5 | 0 | 0 | — | 通过 |
| 前端 E2E（Playwright/Edge） | 17 | 0 | 0 | — | 通过 |
| 合计（含前端） | 70 | 0 | 0 | — | 通过 |

执行命令：mvn -B test（JDK 17、Maven 3.9.9）48 项 BUILD SUCCESS；前端 npm test（Vitest）5 项、npm run test:e2e（Playwright/Edge）17 项通过。5.1 与 5.2 为 2026-10-19 复跑结果，性能均值受当时机器负载影响较首轮有波动，各项仍远低于预算。

5.2  性能实测

| 场景 | 样本 | 均值 | 预算 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /validate | 20 | 2.25ms | 500ms | 通过 |
| GET /books（200 册、关键词分页） | 10 | 5.1ms | 500ms | 通过 |
| 借阅申请+审核+归还 | 10 轮 | 13.8ms/轮 | 1500ms | 通过 |
| POST /photos/check（556KB） | 5 | 31.4ms | 2000ms | 通过 |
| scheduler.scan（200 条在借） | 1 | 71ms | 300000ms | 通过 |

5.3  B-01 数据正确性核对

核对方法：脚本 backend/tools/verify_correctness.py 按学生、教师、图书、借阅四类各取已导入原始行，逐条比对学号/工号与姓名、图书旧编号与书名及 7 位编号换算、借阅人及归还状态，并复核借阅记录数与原始借阅行数一致。抽样量少于 200 条时脚本拒绝出具结论。

执行状态（2026-10-19 回填）：B-01 正确性核对已由韦政治完成后端全量导入核对——九份基础数据 2806 行全部留痕，2140 行入库、666 行按现行规则隔离（1 条教师工号前缀、643 条历史学号、18 条论文缺标题、4 条借阅人无法唯一匹配），重复导入按原始内容指纹幂等跳过。陈彬 15 项校验用例覆盖字段规则。抽样脚本保留为复跑工具，原计划的 200 条抽样已被全量 2806 行核对覆盖，无需另行抽样。

现场执行命令：

set ADMIN_PASSWORD=***  &  set LIBRARIAN_PASSWORD=***

python tools/verify_correctness.py --base-url http://127.0.0.1:8080 --sample 200 --output runtime/b01-correctness.json

5.4  人工执行项

| 项目 | 方法 | 计划时间 | 状态 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 界面走查（C-01） | 按主要页面逐页检查结构、配色、信息层级 | 10-19 | 已完成 | 刘罡甫/钟坤宇/杨峥（10-19，逐页走查＋E2E） |
| 登录页标志（C-03） | 核对 LOGO、系统名、著作权标志 | 10-18 | 已完成 | 刘罡甫（10-18 浏览器实测） |
| 浏览器兼容（E-01） | Edge 与 Chrome/Chromium 执行 A-01～A-06 | 10-19 | 已完成 | 杨峥（Edge E2E 17 项）＋刘罡甫（Chromium 端到端） |
| 源码包部署（F-01） | 干净目录解压，按 README 启动 | 10-19 | 已完成 | 韦政治（源码包）＋刘罡甫（干净目录演练） |
| B-01 正确性核对（B-01） | 全量 2806 行导入核对（替代 200 条抽样） | 10-19 | 已完成 | 韦政治（全量核对）＋陈彬（汇总） |

6  缺陷管理

6.1  缺陷记录

| 编号 | 级别 | 现象 | 根因 | 修复与回归 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | 严重 | 借阅接口 dueAt 输出 2026-11-27T00:00:00，违反接口规范 §1 的 YYYY-MM-DD HH:mm | spring.jackson.date-format 对 LocalDateTime 不生效，测试仅断言非空未校验格式 | 新增 JacksonConfig 注册 LocalDateTime/LocalDate 序列化器；补格式断言；48 项回归全绿 |
| DEF-02 | 一般 | ValidationRulesTest 编译失败（ApiException.data 泛型强转） | 测试代码直接强转 Map 导致类型不匹配 | 改为 Map<String,Object> 后取 fields；编译通过 |
| DEF-03 | 一般 | 性能测试编译失败（ThrowingCallable.call 受检异常） | 计时工具未处理受检异常 | 捕获 Throwable 转 RuntimeException；用例通过 |
| DEF-04 | 严重 | MySQL 8 导入时 row_number 保留字导致语句失败 | SQL 使用保留字作列名 | 改写语句并复测导入；真实数据导入通过 |
| DEF-05 | 一般 | 165 名学生年级读取为空 | XLSX 公式单元格缓存值未按缓存读取 | 按缓存值读取并验证；导入结果正确 |
| DEF-06 | 一般 | 演示借阅历史日期早于购书年份 | 历史数据无日期，演示日期生成规则未校验购书年 | 增加边界校验并给出可读错误；用例覆盖 |

6.2  缺陷分析

已修复缺陷 6 项：契约类 1 项（DEF-01）、开发期编译类 2 项（DEF-02/03）、数据导入类 3 项（DEF-04/05/06）。其中 DEF-01 暴露了“断言只校验存在性、不校验格式”的测试设计薄弱点，已在用例中补充格式断言。

6.3  遗留问题

| 编号 | 问题 | 影响 | 处理计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| RISK-01（已关闭） | B-04 姓名规则——已按《姓名登记条例（初稿）》第十四条、第四十条固化 | 原“2～15 可配置”口径作废；现行 2～6 汉字闭区间、间隔号不计长度、字符集限基本区汉字、配置只能收紧 | 2026-10-18 关闭，由 TC-VAL-08～15、TC-CORE-13/14 覆盖；残留已知边界：CJK 扩展区与民族文字不放行 |
| RISK-02（已关闭） | B-01 原 200 条抽样方案（已关闭，改为 2806 行全量核对） | 无（已由全量核对替代） | 2026-10-19 完成 2806 行全量核对，2140 入库/666 隔离均留痕 |
| RISK-03（已关闭） | E-01 浏览器兼容（已关闭，已于 10-19 完成） | 无 | 2026-10-19 完成 Edge 17 项 E2E＋Chromium 端到端走查 |
| RISK-04（已关闭） | H2 与 MySQL 8 差异 | 无（已在 MySQL 8 验证） | 10-18/19 MySQL 8 联调与干净目录部署演练通过 |

7  测试报告

7.1  测试结论

本轮自动化测试后端 48 项、前端单元 5 项与 E2E 17 项全部通过，失败与错误均为 0；后端核心业务（认证、权限、隐私、导入、备份恢复、图书借阅、数据校验、下载与帮助）未发现致命或严重级未关闭缺陷。

系统级 24 项验收指标均已具备自动化用例、人工走查、部署演练或交付文档证据，原“部分通过/待演示/待补文档”项已由前端成员、韦政治与组长于 2026-10-19 完成并回填。本轮结论为：自动化测试与验收演示均通过，24 项指标全部达成。

7.2  指标达成统计

| 状态 | 数量 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 通过（自动化用例） | 13 | A-03、A-04、A-06、A-07、B-02～B-07、D-01、D-02、F-03 |
| 通过（人工/部署/文档证据） | 11 | A-01、A-02、A-05、B-01、C-01、C-02、C-03、E-01、F-01、F-02、F-04 |
| 未完成 | 0 | 无 |

7.3  覆盖情况

接口覆盖：图书借阅、下载、帮助、校验、通知共 20 个路由由集成用例覆盖；图书管理与导入、违规确认、配置读写由管理端用例覆盖；认证、权限、内容、备份恢复由基线 14 项用例覆盖。代码覆盖：校验器与借阅服务的关键分支（上限、冷却、停借、去重、期限口径）均有对应用例；未覆盖部分主要为异常日志与极端并发场景。

7.4  遗留风险

见 6.3。原 RISK-02（B-01 抽样）与 RISK-03（浏览器兼容）已于 2026-10-19 关闭；RISK-04 已由 MySQL 8 联调与干净目录部署演练覆盖。当前无阻断交付的遗留风险。

7.5  签署

| 角色 | 姓名 | 日期 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制（测试） | 陈彬 | 2026-10-18 |  |
| 审核（组长） | 刘罡甫 |  |  |
| 批准 |  |  |  |

8  附录

8.1  环境搭建与复跑

mvn -f backend/pom.xml -DskipTests compile
mvn -f backend/pom.xml test
mvn -f backend/pom.xml -Dtest=LibraryIntegrationTest test

测试使用 H2 内存库并自动执行 schema.sql，不依赖本机 MySQL；生产部署按 README 配置 DB_URL/DB_USERNAME/DB_PASSWORD。

8.2  测试资产清单

| 资产 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 校验规则用例 | backend/src/test/java/cn/sqa2/nacams/validation/ValidationRulesTest.java | 15 项 |
| 借阅集成用例 | backend/src/test/java/cn/sqa2/nacams/library/LibraryIntegrationTest.java | 14 项 |
| 性能用例 | backend/src/test/java/cn/sqa2/nacams/library/LibraryPerformanceTest.java | 5 项 |
| 基线回归用例 | backend/src/test/java/cn/sqa2/nacams/CoreIntegrationTest.java | 14 项 |
| B-01 核对脚本 | backend/tools/verify_correctness.py | 全量核对与复跑工具，输出 JSON |
| 执行日志 | backend/target/surefire-reports/ | Surefire 汇总与明细 |
| 前端单元用例 | frontend/tests/unit/internal.test.js | 5 项（Vitest） |
| 前端 E2E 用例 | frontend/tests/e2e/ | 17 项（Playwright，Edge） |

8.3  测试数据说明

自动化用例每次运行前按 BackupService.TABLES 逆序清库并重建管理员，保证用例独立；时间相关用例以当天为基准构造到期、逾期、冷却数据，不依赖固定日期；演示数据由 demo-data.sql 提供。