需求评审问题闭环表

（回应 SQA1《软件需求规格说明书技术评审报告》SQA1-SRS-REV-20261020 V1.1）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告编号 | SQA2-SRS-CLOSURE-20261026｜版本 V1.0 |
| 被评审文档 | 《需求规格说明书_SQA2.docx》V1.0（文档编号 SQA2-SRS-20261018，SHA256 94be6e1b…33，见评审报告表 1-1） |
| 闭环版本 | V1.1（2026-10-26，12 项缺陷全部整改完成；V1.0 已归档） |
| 评审组织 | SQA1 团队（结对互评·需求阶段）；评审结论：部分批准（有条件批准） |
| 编制 | SQA2 团队（北京盾阵科技有限公司）· 组长 刘罡甫 |
| 编制日期 | 2026-10-26 |
| 依据 | GB/T 8567-2006；正式设计评审会后跟踪改正要求（DR 报告之措施完备清单与跟踪） |

修订历史

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-26 | 首次编制：逐条回应 SQA1 评审报告 12 项缺陷与 3 项建议，附关闭证据，提出复核请示 | 组长 | 组长复核 |

1  编制目的与闭环说明

2026-10-26，本组收到结对小组 SQA1 出具的《软件需求规格说明书技术评审报告》（SQA1-SRS-REV-20261020 V1.1，结论：部分批准（有条件批准），缺陷 12 项＝P1 强制整改 3 项＋P2 限期整改 9 项，另有建议项 3 项）。经组长裁决，本组按正式设计评审的会后跟踪改正要求完成如下闭环：

① 对 12 项缺陷逐条整改，《需求规格说明书_SQA2.docx》升版 V1.1（修订历史已记录，V1.0 归档为《归档_需求规格说明书_V1.0_20261018.docx》）；② 本表逐项给出整改措施与关闭证据；③ 对 3 项建议给出采纳口径；④ 请 SQA1 按其《技术评审计划》组织第二轮评审（或书面复核），通过后按 DR 三态出具“完全批准”。

2  缺陷闭环明细（12/12 已关闭）

| 编号 | 等级 | 位置（V1.0） | 问题摘要 | 整改措施（V1.1 落点） | 关闭证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | P2 | 目录页 | 目录为占位符（“请在 Word 中右键更新域”） | 目录页替换为真实 TOC 域（\o "1-2"），全部章/节标题设置大纲级别（7 章＋36 节），经 WPS 更新域生成条目与页码 | 目录页无占位文字，条目与正文标题逐级一致，页码由域自动生成 | 已关闭 |
| C-02 | P2 | SRS 4.3；FR-ADMIN-06 | 缺日志采集范围、留存周期与审计追踪要求 | 新增 NFR-SEC-06：审计日志覆盖登录/登出、权限与标记位变更、图书审核与违规确认、内容增删、批量导入、备份恢复；含操作人/时间/对象/结果，留存不少于 180 天，仅管理员可检索导出 | SRS 4.3 节存在日志审计条款，与“可追溯操作人”表述一致 | 已关闭 |
| I-01 | P1 | 表2-1；FR-ADMIN-05/06；NFR-SEC-02 | 管理员权限与 isLibrarian 授权条件表述不一致 | FR-ADMIN-05/06（并延伸 07/08 图书域全部条目）需求正文统一标注“（需 isLibrarian 授权）”，与表 2-1“图书业务需另授 isLibrarian”、NFR-SEC-02 对齐 | 表 2-1、NFR-SEC-02、FR-ADMIN-05、FR-ADMIN-06 四处表述一致（07/08 同步） | 已关闭 |
| I-02 | P2 | 表3-4 列头 | 借阅规则表缺优先级列 | 表 3-4 增加“优先级”列，按 1.6 节 P0/P1/P2 体系逐条标注（P0×8、P1×2） | 表 3-4 含优先级列，口径与 1.6 节一致 | 已关闭 |
| V-01 | P2 | FR-UI-01 | “界面结构清晰”不可量化 | 补充可判定依据：导航层级不超过三级；布局规范与界面方案依据引用《系统设计说明书》界面设计章节，C-01 界面走查以此为准 | FR-UI-01 具有可判定标准与明确引用 | 已关闭 |
| V-02 | P2 | 表4-1 NFR-PERF-05 | “待部署环境实测”误作需求；2s 基准缺依据 | 表头“实测（2026-10-18）”改“验证记录（详见《测试文档》）”；NFR-PERF-05 改“≤2s（内部目标，参照往届同题组设定；非合同验收指标；测试方法与环境见《测试文档》）” | 性能表不再以实测承载需求；2s 基准属性已标明（并采纳建议 S-03） | 已关闭 |
| B-01 | P1 | 2.3/2.4/3.5；FR-BOOK-01 | 实现细节混入需求（版本号/分包/响应包/422 映射/正则） | ①表 2-2 服务端行：JDK 17、Spring Boot 3.5.7 迁出，改引用《系统设计说明书》与《运行说明》；②2.4 架构条：统一响应包与状态码约定改引用《接口规范_SQA2》；③2.4 扩展条＋NFR-MNT-01：分包清单改引用设计说明书；④3.5 节：422 字段映射改引用接口规范；⑤FR-BOOK-01：正则迁出，保留业务描述与引用；⑥参考资料表补《系统设计说明书》 | 需求正文无版本号、无分包清单、无响应包定义、无正则；各处改为可准确定位的引用 | 已关闭 |
| B-02 | P2 | 2.4 末条 | 接口冻结纪律属管理纪律，误置需求文档 | 改写为“接口管理”：接口以《接口规范_SQA2》为唯一权威；冻结后变更须更新版本并经相关方确认，纪律归属《质量计划》第 7 章配置管理 | 需求文档不再承载项目管理纪律条款 | 已关闭 |
| F-01 | P2 | FR-PORTAL-01 | AIGC LOGO 未独立定义 | 新增 FR-PORTAL-09：LOGO 须由 AIGC 工具生成、体现网络攻防对抗方向与特色、生成工具与提示词登记于《独创性声明》《使用权声明》、不使用未授权第三方标志；表 6-1 指标 A-01/C-03 对应需求补 FR-PORTAL-09 | 独立需求条目存在，A-01/C-03 可判定 | 已关闭 |
| F-02 | P2 | NFR-SEC-03；2.3 | 手机号、出生日期加密要求未细化 | NFR-SEC-03 补充：敏感字段数据库加密存储（AES-256 或等效强度），传输全程 HTTPS/TLS | 安全条款可验证，与框架 §3.1.8 意图一致 | 已关闭 |
| F-03 | P1 | FR-PORTAL-02；表5-2 | 门户展示字段级要求缺失 | FR-PORTAL-02 逐项列出框架 §3.1.3 字段：全职教师（姓名、职称、导师资格、研究所职务、社会兼职、学院行政职务等），毕业学生（学号、性别、类别、入学时间、毕业时间、初次就业单位等）；表 5-2 teachers/students 行补字段指引 | 字段与框架 §3.1.3 逐项对应，A-01“内容正确展示”可判定 | 已关闭 |
| K-02 | P2 | FR-PORTAL-02；表6-3 | 学生状态三态偏离两态且未登记变更 | 表 6-3 补登记：2026-10-18 学生展示状态两态→三态（在读/毕业/结业肄业），原因＝老师下发基础数据含结业肄业独立表（9 份 xlsx），属合理细化；影响范围＝FR-PORTAL-02、students.status、筛选与统计 | 变更已登记并说明依据，验收口径明确 | 已关闭 |

3  建议项处理（S-01～S-03）

| 编号 | 建议 | 采纳口径 | 落实位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 补充服务健康检查与运行监控接口 | 部分采纳：属运维增强实践，框架与合同附件 1 均未要求，不纳入需求与验收；登记为后续版本增强项 | 后续增强项清单（接口规范维护行） |
| S-02 | 给出 AIGC 率参考口径 | 采纳：按老师澄清口径（系统提供 AIGC 率仅供参考、不判断是否合格）执行；属课程层面要求，已在《质量计划》标准章落实，SRS 不增设功能需求 | 《质量计划_SQA2》标准与工具章 |
| S-03 | 为首屏 2s 性能基准补充来源与方法 | 采纳：NFR-PERF-05 已改“内部目标＋非合同验收指标＋测试方法与环境见《测试文档》” | SRS V1.1 表 4-1（见缺陷 V-02 行） |

4  版本与归档说明

① 2026-10-20 项目交付包（延河课堂作业 4，提交次数 1/1 已封存）所含《需求规格说明书》为 V1.0，作为交付历史留档不变；② V1.1 为按评审意见跟踪改正后的版本，自本表提交之日起取代 V1.0 作为后续设计、测试与验收引用的需求基线；③ V1.0 原件归档于 SQA2_工作区/文档/归档_需求规格说明书_V1.0_20261018.docx；④ 本表与 V1.1 一并送 SQA1 复核。

5  复核请示（DR 会后跟踪）

按正式设计评审流程（评审会议结论→DR 报告→措施完备清单→跟踪改正→复核关闭），现请 SQA1：① 对照本表“关闭证据”列逐项复核 V1.1 落点；② 复核通过后出具书面确认或组织第二轮评审，将结论由“部分批准（有条件批准）”转为“完全批准”；③ 如对个别项关闭证据有异议，请列明条目与理由，本组将限期整改并再次提交。联络：组长刘罡甫（SQA2）。

| 角色 | 姓名 | 意见 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制（SQA2 组长） | 刘罡甫 |  | 2026-10-26 |
| 批准（SQA2 组长） | 刘罡甫 |  | 2026-10-26 |
| 复核（SQA1 评审组长） |  |  |  |
| 复核（SQA1 评审员） |  |  |  |

说明：本表为 SQA2↔SQA1 需求阶段结对互评的会后跟踪文件，随《需求规格说明书_SQA2.docx》V1.1 一并归档。