R E Q U I R E M E N T R E V I E W R E P O R T 需求评审报告 网络攻防对抗技术研究所管理系统 · 作业5 团队技术评审（需求阶段） 评审方：SQA2 评审组 被评审方：SQA1（课后作业4 交付物） 评审对象：软件需求规格说明书_SQA1.docx 评审结论：部分批准（有条件通过） 版本 V1.6 · 2026 年 10 月 21 日 北京理工大学《软件质量保障》课程（2026 秋） SQA2

目　　录

1　评审概况	1

2　评审过程	1

2.1　会前准备（2026-10-20）	1

2.2　评审会议简况（2026-10-21）	2

2.3　会后处理	2

3　评审发现汇总	2

3.1　值得肯定的方面	3

4　问题清单	3

5　评审结论	4

5.1　改进方向要点	5

6　后续行动与跟踪	6

7　附录	7

7.1　附录 A：范围外顺带观察	7

7.2　附录 B：评审依据文件清单	7

7.3　附录 C：评审组签字	8

注：本目录由域代码生成。文档编辑后请右键目录并选择“更新域”以刷新页码。

# 1　评审概况

表 3-1　评审基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 网络攻防对抗技术研究所管理系统（同题组互评：SQA1 与 SQA2 互相评审需求阶段） |
| 被评审方 | SQA1 |
| 评审方 | SQA2 评审组（评审组长刘罡甫，评审员钟坤宇、杨峥、韦政治、陈彬） |
| 评审对象 | 软件需求规格说明书_SQA1.docx（2026-10-20 版）；辅证材料见 2.1 节 |
| 评审类型 | 正式技术评审 · 需求规格评审（SRSR） |
| 会前核查 | 2026-10-20（材料解包、检查表 49 项逐项判定，AI 辅助比对＋人工复核） |
| 评审会议 | 2026-10-21 20:00～20:45，钉钉线上（主持刘罡甫，记录陈彬） |
| 评审依据 | 业务需求框架 V3.3.1；两轮澄清口径（2026-09-29、2026-10-09、2026-10-11）；GB/T 8567-2006 7.11（核验为现行最新版）；GB/T 9385-2008（SRS 专用国标，八项特性基准）；GB/T 45802-2025（最新需求工程国标，前瞻参考）；IEEE 830-1998；课件 Oct 13／Oct 20（编号 Y1～Y9，见评审计划表 1-1） |
| 评审结论 | 部分批准（有条件通过），详见第 5 章 |

# 2　评审过程

## 2.1　会前准备（2026-10-20）

材料清点：解包课后作业4_SQA1.zip，含文档 5 份（软件需求规格说明书、软件设计说明书、产品手册、测试文档、技术开发合同 .doc）、Go＋SQLite 工程 ndi-system（含源码、docs 四份说明、dist 编译产物、data 演示库）与演示视频 1 部。

核查方法：以需求框架 V3.3.1 与澄清口径为基准，对 SRS 全文逐条比对；同时采集实现侧证据（docs／需求对照表.md、internal／validate 校验源码、README、测试文档），用于判定 SRS 与实现是否同源。比对过程使用 AI 辅助工具（ZCode）完成条款级自动核对，49 项检查结论全部经人工复核——评审组长负责 A 组（文档结构）与 D 组（业务规则口径）复核并承担统稿落改，四名评审员按分工分域核查（钟坤宇＝B3～B9、杨峥＝B10～B15、韦政治＝C／E 组、陈彬＝D／F 组，意见原文存于 组员核查意见/ 目录）；每条问题按“位置—原文引用—依据—影响—修订建议”体例引证（定位引用写法参照作业3 讲评样例评审意见）。依据四份核查意见共修订 22 项证据表述与 3 项判定（E1、B12、B15 改判部分符合）。

国标版本核验（2026-10-20，全国标准信息公共服务平台）：老师下发的 GB/T 8567-2006 为现行最新版（未被替代）；本评审同时引入 SRS 专用现行国标 GB/T 9385-2008（与被评审 SRS 自声明遵循的 IEEE 830-1998 同源，其第 4.4 节好的 SRS 八项特性——正确、无歧义、完备、一致、重要性和稳定性分级、可验证、可修改、可追踪——用作质量基准，与检查表 A～F 组的映射见检查表使用说明），并以 GB/T 45802-2025（等同采用 ISO/IEC/IEEE 29148:2018，2025-12-01 实施的现行最新需求工程国标）作前瞻参考；对 SRS 产品的判定以 Y4／Y5／Y8 为准。

## 2.2　评审会议简况（2026-10-21）

评审组于 2026-10-21 20:00～20:45 召开钉钉线上评审会议（主持刘罡甫，记录陈彬，应到 5 人实到 5 人）。会议议程：材料与分工确认→检查表六组结论通报（符合 10、部分符合 14、不符合 25，其中 E1、B12、B15 经组员核查改判）→严重问题 P01～P08 逐条引证表决→一般／轻微问题分级确认→定性讨论与裁决→结论表决→后续行动分派。五则关键裁决：其一，借阅与签到条款按框架判定 SRS 错误、实现更贴近框架（P06 的实现审批路由仍放行系统管理员，与框架口径有出入，见该条），定性为正式文档失真而非理解错误；其二，无出处量化指标定性为自设验收风险，处理方式为两级标注而非全部删除；其三，B6～B8 的判定对象为 SRS 文本而非实现（实现按框架恰为 F1／F2 失真证据）；其四，E1 可验证性由“符合”改判“部分符合”；其五，B12、B15 依杨峥复核改判“部分符合”。P01～P17 全票（5/5）确认成立，结论表决为部分批准。逐条表决记录、讨论要点与签到表见《评审会议记录_SQA2》。

## 2.3　会后处理

2026-10-21 评审会议后由评审组长汇总组员核查意见、修订定稿本报告并经组内确认；2026-10-23 12:00 前将评审材料四件套打包为作业5_SQA2.zip 提交延河课堂。评审材料同步反馈 SQA1（经课堂或讨论区渠道），供其修订 SRS 时参考。

# 3　评审发现汇总

表 3-2　问题分级统计（共 17 项）

| 类别 | 严重 | 一般 | 轻微 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 与上位文档的业务规则冲突 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 关键需求缺失（数据规则、隐私、导入等） | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 文档失真与一致性（SRS 与实现／内部文档） | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 结构与可追踪性要素 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 范围控制与指标溯源 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 合计 | 8 | 6 | 3 | 17 |

## 3.1　值得肯定的方面

（1）结构规范：严格按 IEEE 830-1998 五章组织，4.1 节的优先级／成本／利益／风险表与 4.2 节激励／响应序列在同类文档中少见；非功能需求大量量化（并发、响应、备份恢复等），可验证性总体较好（少数定性表述无判据，见检查表 E1），符合“以可定义客观测试的方式陈述需求”的主体要求。

（2）外部接口需求四分法（用户、硬件、软件、通信）齐备，多数团队易遗漏的部分覆盖完整。

（3）安全性需求体系化（口令哈希、RBAC、HTTPS、限流、注入防护）并主动定义日志审计，工程意识突出。

（4）随附代码库 docs／需求对照表.md 按框架逐条追踪到实现位置、AI 使用说明独立成文，需求管理实践在互评各组中处于领先水平。

（5）实现与内部文档证明团队对需求框架的理解准确：登录自动签到、上限 2 本可配置、不续借、归还 5 天冷却、违规确认制、照片在线检测等均按框架与澄清口径实现——这同时说明 SRS 的偏离属文本维护问题而非理解问题，修订成本可控。

# 4　问题清单

问题按严重、一般、轻微分级，编号 P01～P17 与检查表结论对应。每项按“位置→SRS 原文引用→依据（上位文档原文）→影响→修订建议”的体例引证（定位引用写法参照作业3 讲评样例 SQA8／SQA10 评审意见），引号内均为被评审文档或基准文档原文，可直接复核。

表 3-3　严重问题（P01～P08）

| 编号 | 问题与依据 | 修订建议 |
| --- | --- | --- |
| P01 严重 | 位置：5.5 节（另见 4.3.2.2 节） SRS 原文：“学生用户每次限借3本，教师用户每次限借5本；每本图书借期为30天，支持续借1次（续借期7天）。” 依据：框架 §3.2.1.2.2：“研究所教师、学生对于研究所图书借阅数量的限制暂时设置为最高2本”，且“建议系统为研究所内负责图书资料管理工作的教师提供对图书借阅数量上限进行设置的功能”。 影响：上限数值与学生／教师分档均无上位依据，且丢失“上限可配置”要求；实现侧 BookSetting 默认 2 本、管理端可设置（随附需求对照表），SRS 与实现相反。 | 改为默认 2 本、由图书管理教师可配置；删除学生／教师分档。 |
| P02 严重 | 位置：5.5 节 SRS 原文：“支持续借1次（续借期7天）。” 依据：框架 §3.2.1.2.2 明文：“研究所图书不提供续借服务”；同条并规定“图书归还5天后仍没有人借阅，该教师、同学可以再次借阅同一图书”（5 个自然日冷却期，SRS 亦未定义）。 影响：与框架禁止性条款直接冲突；冷却期规则同样缺失（经组员核查并入本条，避免遗漏）；实现无续借入口（需求对照表“不提供续借；归还5天后无人借阅方可再借同一图书”）。 | 删除续借条款；补归还后 5 个自然日同书再借冷却规则。 |
| P03 严重 | 位置：4.3.2.2、5.5 节 SRS 原文：“系统必须记录用户诚信档案（逾期次数、损坏记录），并据此限制借阅权限（如逾期3次暂停借阅1个月）”“用户逾期未还将按天扣除信用分，信用分低于阈值时将临时限制借阅权限。” 依据：框架 §3.2.1.2.2：“图书管理员教师电话沟通该借阅人后，系统在该借阅人的诚信记录中记录违规1次。若借阅人的诚信记录中有超过3次的未按期归还记录，则研究所不再向该借阅人开放图书借阅服务”；2026-10-11 澄清第 8 条：“先（管理员）确认再记录；违规记录不清除、系统保留”。 影响：信用分自动扣分制丢失“确认—记录—不可清除—超 3 次永久停借”四个关键语义；实现为违规次数与待确认队列，但设计含“管理员核实后可撤销一次违规”机制（设计说明书“诚信管理”节），与澄清口径“记录不清除”亦不一致，应一并修订。 | 按框架改为确认制记次＋记录不可清除＋超 3 次停借（撤销机制如需保留，标注为扩展并经甲方确认）；信用分与损坏记录如需保留，标注为扩展并经甲方确认。 |
| P04 严重 | 位置：4.3.2.2 节（另见 2.4 节） SRS 原文：“系统需要实现借阅期限提醒功能（到期前3天邮件/站内信通知）”；2.4 节：“需配置SMTP邮件服务，用于图书借阅期限到期提醒等通知邮件的自动发送”。 依据：框架 §3.2.1.2.2：“借阅时间将满一个月时（系统设置为期满前三个工作日），系统应能在研究所负责资料保管的教师及借阅者登陆系统后，自动提示”；2026-10-11 澄清第 7 条：“图书到期提醒渠道：站内提醒”。 影响：丢失“工作日”口径并引入框架外的邮件渠道与 SMTP 依赖；实现按工作日计算站内提醒（workingDaysBefore）。 | 改为期满前 3 个工作日站内提醒；删除 SMTP 依赖或标注为扩展。 |
| P05 严重 | 位置：4.2、4.3.2.1 节（另见 3.2 节） SRS 原文：激励／响应序列表签到行：“1.用户点击签到按钮；2.系统获取当前时间戳与用户ID……”；4.3.2.1：“系统必须支持用户一键签到签出，自动记录精确到秒的时间戳。”（“自动记录时间戳”不等于登录自动签到。） 依据：框架 §3.2.1.2.1：“注册用户登录系统后，系统应能自动进行签到，用户登出系统后，系统自动履行签出功能。” 影响：签到触发机制由登录／登出自动改为手动点击，与框架直接冲突；SRS 已写所长与教师两级统计视图，但教师未限定全职；出勤率、迟到早退、节假日与调休属新增口径。源码 DoLogin／Logout 调用 CheckIn／CheckOut 的自动签到路径仅作文档与实现不一致的辅证，不构成运行验证结论。 | 恢复登录／登出自动触发与两级统计权限（教师限定全职）；节假日、调休、出勤率、迟到早退标注为待确认扩展。 |
| P06 严重 | 位置：4.2 节（贯穿全文） SRS 原文：激励／响应序列表图书借阅行：“3.管理员审核通过”；§4.3.2.1 另有“所长账号需具备全局统计视图”——有所长提及，但全文未定义业务角色授权机制。 依据：框架 §3.2.1.2.2：“研究所负责资料保管的教师审核请求后，给予登记备案后将图书借给请求发起人”；2026-10-11 澄清第 9 条：“系统管理员根据实际业务指定相关老师的身份（标记方式）”。 影响：审核主体混称与业务授权机制不完整：借阅流程将审核者统称“管理员”，未明确为负责资料保管的教师；所长、图书管理教师的指定、撤销与权限边界未定义。实现含 IsBookKeeper／IsDirector 标记与教师审核路径，但审批路由同时放行系统管理员（adminOrBookKeeper），与“负责资料保管的教师审核”的框架口径仍有出入——静态代码核对仅证明存在更贴近框架的实现路径，不构成运行或验收结论。 | 补业务角色授权矩阵，由系统管理员指定相关教师身份；明确借阅审核、上限设置、违规确认的执行角色；系统管理员是否兼有业务审核权另行与甲方确认。 |
| P07 严重 | 位置：4.3、5.5 节（字段级规则缺失） SRS 原文：全文仅 5.5.1 对学号/工号提出“按预设格式校验合法性”且格式未定义；导入校验仅有通用要求（3.3.4 行级报错、4.3.3.1 格式提示）；姓名、照片、电话、导师资格等字段级规则无任何条款。 依据：框架 §2.2 逐字段规则，如：“校内事业编全职教师拥有10位数字工号，以61201开头”“照片：2M大小上传限制……系统应能提供照片的在线检测功能”；2026-10-11 澄清第 10～12 条。 影响：SRS 呈“有全局校验规则、无字段级规则”状态，字段口径与实现脱节；实现 validate 已含工号／学号／姓名／照片／电话规则（属“做了没写”），唯导师／副导师全职约束 SRS 与实现均未落实（见检查表 C6，属共同缺失）。 | 增补数据需求章节（建议按 GB/T 8567-2006 7.11 之 3.15 数据说明组织），把已实现校验规则回填为需求条目；导师全职约束按框架补需求并落地校验。 |
| P08 严重 | 位置：全文（一致性） SRS 原文：同一系统两套口径：SRS 5.5 节“学生用户每次限借3本”／随附需求对照表“借阅上限默认2本，可由管理教师设置”（BookSetting.MaxBorrowPerUser）；签到、照片检测、审核角色同理。 依据：GB/T 8567-2006 7.11 第 3 章：“给每个需求指定项目唯一标识符……并以一种可以定义客观测试的方式来陈述需求”（需求即验收条件）；GB/T 9385-2008 4.4.5（一致性）；Oct 13 课件：评审是阶段放行闸门，基准必须唯一。 影响：设计说明书、测试文档部分沿用 SRS 错误口径（测试文档 2.2 节第 9、10 项预期即按 SRS 写），设计／测试／验收的基准失效。 | 以需求框架为基准修订 SRS，使其与实现、内部文档一致；将需求对照表纳入正式文档体系并随变更同步维护。 |

表 3-4　一般问题（P09～P14）

| 编号 | 问题与依据 | 修订建议 |
| --- | --- | --- |
| P09 一般 | 位置：4.3.1 节（人员检索与可见性边界缺失） SRS 原文：（人员信息检索与字段可见性无对应条款——SRS 仅成果、招生栏目含检索表述（4.3.1.5／4.3.1.6），“敏感”3 处均为加密与后台修改语境。） 依据：框架 §3.1.8 补充说明：“对此感兴趣的游客，可以根据兴趣点对相关信息进行查询，但此查询功能应注意区分敏感数据，对相关数据进行隐私保护”；2026-10-11 澄清第 10 条：“可对游客展示学生学号、姓名、邮箱和照片；电话、出生日期等设为敏感信息”。 影响：人员信息的游客查询与隐私边界无需求依据；实现学生详情仅展示学号、姓名、性别、类别、国籍、导师（符合口径），属“做了没写”。 | 补充人员信息游客检索需求与字段可见性矩阵（含脱敏规则）。 |
| P10 一般 | 位置：2.4、2.6 节（整站迁移需求不完整） SRS 原文：SRS 已在 §2.2／§2.5／§3.3／§4.3.3.1 定义 Excel/CSV 用户批量导入及部分校验与错误反馈；§2.4、§2.6 提及“研究所现有网站数据的导入需求”与师资、图书目录、历史研究成果等数据依赖。 依据：框架 §3 开篇：“新开发的管理系统应支持对现有网站数据的导入功能。”（现有网站数据不限于注册用户。） 影响：除用户外的迁移对象（图书目录、历史成果等）未分项落为功能需求：迁移范围、字段映射、关联关系、失败处理与迁移后验收条件不明确；源码 import.go 与设计说明可佐证用户导入，不能证明整站迁移完成。 | 补迁移范围表（对象、字段映射、关联关系、失败处理、验收条件），已定义部分交叉引用、不重复要求全部重写；与老师下发基础数据（Y10）衔接。 |
| P11 一般 | 位置：4.3.1.2／4／5／6 节 SRS 原文：课程：“展示课程名称、授课教师、教学大纲等信息”；招生：“分别发布招生简章、导师介绍、考试大纲及录取公示等信息”。 依据：框架 §3.1.5：“教学工作中应展示……课程编号、课程名称、课程性质、学生层次、授课时间、主讲教师等”；§3.1.7：“应展示技术要求、工作时间、其他要求、联系人、联系方式等信息”。 影响：前台栏目字段与框架不一致（师资、成果栏目同理）——系字段口径与需求基线不统一：部分功能已实现但 SRS 未准确表述，而非完全未实现；其测试文档 2.1 节第 5、7 项预期实际按框架字段描述，佐证 SRS 失真。 | 按框架逐栏目回填字段定义；自造字段删除或标注为扩展。 |
| P12 一般 | 位置：5.1、5.2、5.4.4、5.5.1 节（另见 1.1 节） SRS 原文：“系统需支持至少200个并发用户同时在线操作，注册用户总数不低于500人”“提供不少于1TB的附件存储空间”；1.1 节称本 SRS“为测试团队编写测试用例和制定验收标准提供唯一依据”。 依据：框架第 4 章与两轮澄清中均无下列指标对应条款：200 并发／500 用户（5.1.1）、1TB／10 万条（5.1.4）、RTO／RPO（5.2.2）、日志 180 天（5.2.3）、注释率 20％（5.4.4）、密码 7 天（5.5.1）（逐条对照，依据 Y1、Y10）。 影响：无出处的量化指标将构成对乙方不利的验收标准；与研究所真实规模（教师 17 人、在读学生约 93 人，见 Y10 基础数据）不匹配。 | 区分“甲方要求（可溯源）”与“乙方自定设计目标”两级标注；无依据指标删除或降级。 |
| P13 一般 | 位置：4.3.2.2 节（编号规则未定义） SRS 原文：“系统必须支持图书目录检索（按书名/作者/ISBN）。” 依据：框架 §3.2.1.2.2：“编码规则为：7位数字，前四位代表图书的购买年份，后三位代表该本图书在研究所本年度购买图书中的顺序编号。” 影响：编号规则缺失，检索字段自造 ISBN 口径；老师下发真实数据图书编号为 B001 风格（Y10），换算口径无需求依据；实现 validate.BookCode 已按 7 位规则。 | 补编号规则需求与真实数据换算口径；检索字段对齐框架（编号、书名、作者），结果列表展示出版年份与馆藏状态。 |
| P14 一般 | 位置：全文（结构） SRS 原文：封面书名“软件规格说明书”与正文标题“软件需求规格说明”不一致；全文无版本号、修订历史、需求编号、合格性规定与追踪章节。 依据：GB/T 8567-2006 7.11 第 1～6 章；GB/T 9385-2008 4.4.4（完备性与待定项管理）、4.4.9（正向可追踪“每个需求有唯一名称或索引号”）、5.1（正文提纲）；IEEE 830 同类要求。 影响：无法支撑配置管理、变更追溯与测试映射；参考文献未列《技术开发合同》这一需求来源（测试文档大量引用合同条款）。 | 按国标补齐结构要素；建立 FR-xx 编号并联动测试用例编号；统一文档命名；亦可参照 GB/T 9385-2008 附录 A 提纲（如 A.5 按系统特征组织）重构第 4 章。 |

表 3-5　轻微问题（P15～P17）

| 编号 | 问题与依据 | 修订建议 |
| --- | --- | --- |
| P15 轻微 | 位置：3.1 节等（缺失） SRS 原文：3.1 节仅有总体要求：“整体遵循学术机构严谨、简洁的视觉风格”，无登录页三要素与界面两方案条款。 依据：框架第 4 章第 7 条：“系统登陆界面中需体现……LOGO、系统名字、著作权等标志”；第 4 条：“在系统的设计阶段最好提供两种界面设计方案供委托方选择”。 影响：实现已具备（登录页三要素、多套版式），但需求不可追踪；实现以“三套版式”解释两种方案，依据不足。 | 补两条引用性需求（实现均已具备，回填即可）。 |
| P16 轻微 | 位置：4.1 节 SRS 原文：优先级表第 4 行：“图书借阅管理……优先级：中”。 依据：GB/T 8567-2006 7.11 之 3.24（需求的优先次序和关键程度）；GB/T 9385-2008 4.4.6（按基本的、有条件的、可选的分级并说明稳定性）。 影响：分级无准则说明；借阅规则是框架中条款最密的功能域，定为“中”与验收权重不匹配。 | 说明分级准则并复核优先级。 |
| P17 轻微 | 位置：封面／标题 SRS 原文：封面第二行“软件规格说明书”，正文首页“软件需求规格说明(IEEE 830 标准)”。 依据：GB/T 8567-2006 1.1（标识要素：标识号、标题、版本号等）；课程文件命名规范精神。 影响：契约性文件书名不统一，影响引用与检索。 | 统一书名并同步提交件文件名。 |

# 5　评审结论

结论：部分批准（有条件通过）。

理由一：SRS 的结构规范性与非功能量化水平较高（第 3.1 节），作为需求工程文档的骨架是合格的。

理由二：被评审方的实现与随附需求对照表证明其对需求框架与澄清口径的理解准确，8 项严重问题全部集中于 SRS 文本失真与关键需求缺失，修订路径明确、成本可控（多数条款以其实现口径回填即可）。

理由三：在严重问题修订完成并经复审确认之前，该 SRS 不具备作为设计、测试与验收唯一基准的条件——其 1.1 节自述的“唯一依据”地位即告失效；测试文档中沿用 SRS 错误口径的预期结果（2.2 节第 9、10 项）应随 SRS 修订同步更正。

放行意见：需求阶段基线暂缓放行。SQA1 完成 P01～P08 修订（建议随本轮互评反馈后 3 个工作日内）并提供修订说明后，SQA2 以书面方式复核确认，确认后本结论自动转为完全批准，不另召开复审会议。

## 5.1　改进方向要点

为便于被评审方快速定位修订重点，将 P01～P17 的修订建议归纳为七个方向：

（1）业务规则回填：借阅（上限 2 本可配置、不续借、5 天冷却、3 个工作日站内提醒、确认制诚信记录不可清除、超 3 次停借）与签到（登录／登出自动、两级统计）以框架与澄清口径为准回填，实现口径可直接采用；

（2）补字段级数据需求：框架 §2.2 全部信息项与校验规则（工号、学号、姓名条例、照片检测、电话、导师副导师、留学生豁免）按已实现的 validate 规则回填；

（3）补结构要素：需求唯一标识（FR-xx）、合格性规定、需求可追踪性、待定问题清单、版本与修订历史、基线说明，并将《技术开发合同》列为需求来源；

（4）指标两级标注：区分“甲方要求（可溯源）”与“乙方自定设计目标”，删除或降级无出处的容量类指标；

（5）栏目字段对齐框架：师资、课程、科研成果、招生的展示字段逐栏目回填；自加功能标注“扩展”属性；

（6）补隐私边界与数据导入需求：游客检索的字段可见性矩阵（学号、姓名、邮箱、照片可公开；电话、出生日期敏感脱敏）、现有网站数据导入功能化并衔接老师下发数据；

（7）文档一致性治理：将需求对照表纳入正式文档体系并随变更同步维护，统一书名与命名，测试文档预期随 SRS 修订同步更正。

# 6　后续行动与跟踪

按 Oct 13 课件 p72 的 DR 报告要素，后续行动决定、措施完备清单与跟踪人如下：

表 3-6　后续行动清单

| 编号 | 措施 | 责任方 | 建议时限 | 跟踪人 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 按 P01～P08 修订 SRS 并出具修订说明 | SQA1 | 反馈后 3 个工作日内 | 刘罡甫 | 修订版 SRS 逐条抽查对应条款 |
| A2 | 一般问题 P09～P14 提交修订计划或随版修订 | SQA1 | 与 A1 同步 | 刘罡甫 | 修订说明逐条回执 |
| A3 | 轻微问题 P15～P17 随下一次文档版次处理 | SQA1 | 下一版次 | 刘罡甫 | 版本对比 |
| A4 | 将需求对照表纳入正式文档体系并建立同步维护机制 | SQA1 | 与 A1 同步 | 陈彬 | 检查修订版文档清单 |
| A5 | 评审资料（计划、检查表、本报告）打包提交作业5；同步反馈 SQA1 | SQA2 | 10-23 前 | 刘罡甫 | 延河课堂提交记录 |

# 7　附录

## 7.1　附录 A：范围外顺带观察

以下观察不属本次需求评审范围，不构成本报告结论的组成部分，仅作友好提示：

（1）交付包内含 Go 构建缓存（.gocache，约 1.9 万个文件）与 dist 编译产物，建议清理后重新打包，便于互评组快速解压审阅；

（2）演示视频约 186MB，建议关注提交入口对时长大小的上限要求；

（3）技术开发合同_SQA1 为 .doc 格式，课堂命名规则要求文档为 docx 格式，建议转换后随交付物更正；

（4）数据库文件 ndi.db（含演示数据）随源码包携带，建议与源码分离并在版本说明中注明初始化方式。

## 7.2　附录 B：评审依据文件清单

见《需求评审计划_SQA2》表 1-1（编号 Y1～Y10），含业务需求框架 V3.3.1、两轮澄清口径、GB/T 8567-2006 7.11（经核验现行最新、未被替代）、GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》（SRS 专用现行国标，与 IEEE 830-1998 同源，其 4.4 节八项特性用作质量基准）、GB/T 45802-2025《系统与软件工程 生存周期过程 需求工程》（等同采用 ISO/IEC/IEEE 29148:2018，2025-12-01 实施，现行最新需求工程国标，前瞻参考）、IEEE 830-1998、老师 2026-10-12 下发《选择1 基础数据（部分）》9 份 xlsx（Y10）、课件 Oct 13 与 Oct 20、课后作业4_SQA1.zip。

## 7.3　附录 C：评审组签字

表 3-7　评审组签字

| 成员 | 角色 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 刘罡甫 | 评审组长 |  |
| 钟坤宇 | 评审员 |  |
| 杨峥 | 评审员 |  |
| 韦政治 | 评审员 |  |
| 陈彬 | 评审员兼记录员 |  |

修订历史

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-20 | V1.0 | 会前核查完成，形成问题清单初稿（评审组长主持，AI 辅助比对；四名评审员分域复核） | SQA2 评审组 |
| 2026-10-20 | V1.1 | 增补最新国标依据：核验 GB/T 8567-2006 现行未替代；引入 GB/T 9385-2008（八项特性基准）与 GB/T 45802-2025（前瞻参考），问题清单结论不变 | SQA2 评审组 |
| 2026-10-21 | V1.2 | 按作业3 讲评样例（SQA8／SQA10 评审意见）增补“定位＋原文引用”引证体例：每项问题给出 SRS 原文与上位文档原文引语；评审会议逐条表决确认，定稿结论：部分批准 | SQA2 评审组 |
| 2026-10-21 | V1.3 | 会议记录独立成册为《评审会议记录_SQA2》（本报告 2.2 节保留会议简况）；新增 5.1 改进方向要点（七个方向）；与计划、勾选后检查表、会议记录一并打包为 作业5_SQA2.zip | SQA2 评审组 |
| 2026-10-21 | V1.4 | 依据会前三份组员核查意见修订：E1 改判“部分符合”并同步统计（符合 11／部分符合 12／不符合 26）；P03 补实现侧“违规可撤销”与澄清口径冲突、P07 改“有全局规则无字段规则”并注明 C6 共同缺失、P09 限定人员检索范围、P11 补“非完全未实现”、P12 改逐条对照并修位置、P13 修位置与建议；2.3 节时间线统一；封面版本同步 | SQA2 评审组 |
| 2026-10-21 | V1.5 | 依据杨峥会前复核意见修订：B12、B15 改判“部分符合”，统计更正为 10／14／25；P05 引语分段并限定源码为辅证、P06 收紧为“审核主体混称与业务授权机制不完整”（补审批路由放行系统管理员事实）、P10 收紧为“整站迁移需求不完整”、P02 并入 5 天冷却期规则；2.2 节统计与裁决数同步 | SQA2 评审组 |
| 2026-10-21 | V1.6 | 2.3 节定稿主语补“评审组长”＋V1.0 历史行补组长主持归属；封面版本同步 | 刘罡甫 |